АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020                                                                                                     № 1103-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу

«Жилище»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39, Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Постановлением администрации муниципального образования городской  округ  Люберцы Московской области  от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 23.03.2020 № 190-РГ/лс «О возложении обязанностей на Езерского В.В.», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище» городского округа Люберцы Московской области, утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 25.10.2019 № 4147-ПА, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Пункт 9 «Методика расчета значений показателей  реализации программы» муниципальной программы  изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе  изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение 7 к муниципальной программе  изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы администрации Рыжова Э.А.

И.о. первого заместителя

Главы администрации                                                                                    В.В. Езерский

Приложение № 1                                                                                                                                                                              к Постановлению администрации	                                                                                                                  муниципального образования                                                                                                                                                                    городского округа Люберцы                                                                                                                                                        Московской области                                                                                                                                                           от 30.03.2020 № 1103-ПА

| ПАСПОРТ муниципальной программы «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Комплексное решение вопросов устойчивого развития жилищного строительства на территории городского округа Люберцы Московской области. Строительство жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства, и обеспечение комфортных условий проживания в городском округе Люберцы Московской области. Решение проблемы обманутых дольщиков. 2. Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4.Улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан-участникам Iэтапа реализации подпрограммы «Социальная ипотека», улучшившим жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов. 5. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 6. Оказание социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для ежегодного роста объемов вводов жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства. Обеспечение комплексного развития микрорайонов, создание необходимой инфраструктуры. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов. 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений. 4. Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап реализации). 5. Предоставление жилищных субсидий многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 6. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области А. Н. Сыров. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик программы | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024г.г. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий. 2. Обеспечение жильем молодых семей. 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4. Социальная ипотека. 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей. 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства Федерального бюджета | 2600,80 | 1498,80 | 0,00 | 1102,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 332088,80 | 155265,80 | 115621,00 | 61202,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6547,47 | 6 390,83 | 154,32 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 341237,07 | 163155,43 | 115775,32 | 62306,32 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств: в 2020 году – 10,7 тыс.кв.м., в 2021 году – 13,2 тыс.кв.м, в 2022 году – 15,9 тыс.кв.м; в 2023 году – 18,3 тыс.кв.м.; в 2024 году – 21,6 тыс.кв.м. 2. Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство (ед.): в 2020 году – 47 ед., в 2021 году – 56 ед., в 2022 году – 69 ед., в 2023 году -79 ед., в 2024 году – 93 ед. 3. Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство (га): в 2020 году – 3,28 га., в 2021 году – 3,9 га., в 2022 году – 4,8 га., в 2023 году – 5,49 га, в 2024 году – 6,47 га. 4. Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома: 2020 году- 574 шт., 2021году – 574 шт., 2022 году – 574 шт., 2023 году – 574 шт., 2024 году – 574 шт. 5. Количество семей улучшивших жилищные условия: 2020 году - 48, 2021 году -50, 2022 году – 53, 2023году – 56, 2024 году- 58. 6. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году: в 2020- 2024 году - 0 человека. 7. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году: в 2020-2024 годы – 0 шт. 8. Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства: 2020-2024году – 0%. 9. Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки»: 2020-2024 году – 0%. 10. Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами – участниками долевого строительства: 2020-2024 годы – 0%. 11. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты: 2020 - 6, 2021-2024 - 0. 12. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году (человек): 2020 - 38, 2021 -15, 2022 - 15, 2023 – 15, 2024 – 10. 13. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году: 2020-2024 -100%. 14. Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) в 2020- 2023 - 1, 2024 – 0. |  |  |  |  |  |
|  | 15. Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям (штук): 2020 – 2024 – 0. 16. Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек): 2020-2024 - 0. 17. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек):2020-2024 - 0. 18. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек): 2020-2024 - 0. 19. Количество граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета: 2020-2024 – 0. |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

муниципального образования

городского округа Люберцы

Московской области

от 30.03.2020 № 1103-ПА

- Методика расчета значений показателей  реализации программы.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период предоставления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» |  |  |  |  |
| 1 | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | тыс. кв.м. | Значение целевого показателя ежемесячно рассчитывается органом государственной статистики на основании данных о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Люберцы. | Форма федеральной службы государственной статистики №С-1 «Ввод в действие жилых домов» | ежеквартально, по итогам года |
| 2 | Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | единица | При расчете значения целевого показателя применяются данные о выданных администрацией г.о. Люберцы уведомлениях о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, оформленных в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома». Расчет потребности в земельных участках производится на основании прогноза по вводу ИЖС с учетом временного лага, требуемого для строительства домов (1 год для ИЖС). Оценка общей потребности в земельных участках включает в себя уже существующий земельный банк застройщиков. | Данные предоставляемые управлением градостроительного регулирования администрации городского округа Люберцы Московской области на основании поступивших заявлений на оказание муниципальной услуги через ГИС УГД МО. | ежеквартально, по итогам года |
| 3 | Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | гектар (га) | При расчете значения целевого показателя применяются данные о выданных администрацией г.о. Люберцы уведомлениях о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, оформленных в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома». Расчет потребности в земельных участках производится на основании прогноза по вводу ИЖС с учетом временного лага, требуемого для строительства домов (1 год для ИЖС). Оценка общей потребности в земельных участках включает в себя уже существующий земельный банк застройщиков. | Данные предоставляемые управлением градостроительного регулирования администрации городского округа Люберцы Московской области на основании поступивших заявлений на оказание муниципальной услуги через ГИС УГД МО. | ежеквартально, по итогам года |
| 4 | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | штуки | При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома. Значение целевого показателя ежегодно исходя из среднестатистического количества выданных уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома за предыдущие годы. | Данные предоставляемые управлением градостроительного регулирования администрации городского округа Люберцы Московской области на основании поступивших заявлений на оказание муниципальной услуги через ГИС УГД МО. | ежеквартально, по итогам года |
| 5 | Количество семей, улучшивших жилищные условия. | семья | Значение целевого показателя определяется исходя из количества семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия. | Данные предоставляются Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области на основании Постановлений администрации городского округа Люберцы о предоставлении гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и стоящим на очереди на улучшение жилищных условий, жилых помещений и договоров социального найма. | ежеквартально, по итогам года |
| 6 | Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества пострадавших граждан проблемных объектов, чьи права обеспечены в течение отчетного года. | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области, застройщики (инвесторы), инициативные группы пострадавших граждан. | ежеквартально, по итогам года |
| 7 | Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году | штук | Значение целевого показателя определяется исходя из количества проблемных объектов, исключенных из перечня в течение отчетного года. | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области, застройщики (инвесторы), инициативные группы пострадавших граждан. | ежеквартально, по итогам года |
| 8 | Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства | процент | Показатель «Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства – количество обманутых дольщиков» (Опнс) рассчитывается по следующей формуле: Опнс=(Кдол/Кдду+Огр/Кдол)*100%, где Кдол — количество ДДУ, по которым нарушены сроки передачи квартир гражданам, установленные в договорах долевого участия, по состоянию на последнее число отчетного периода. Кдду — общее количество ДДУ в строящихся многоквартирных домах на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчетного периода. Огр — количество обращений граждан за отчетный период (квартал) по объектам, по которым сроки передачи квартир гражданам нарушены, по состоянию на последнее число отчетного периода. | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |
| 9 | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» | процент | Показатель «Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» — количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства» (Кпс) рассчитывается по формуле: Кпс=Кпо/Окд*100%, где Кпо — количество МКД, признанных проблемными в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84-ОЗ на территории муниципального образования, по состоянию на последнее число отчетного периода. Окд — общее количество строящихся МКД на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчетного периода. | Министерства жилищной политики Московской области, управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |
| 10 | Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами – участниками долевого строительства | процент | Значение целевого показателя рассчитывается по следующей формуле: ВГ=Кобр/(Ккв*Квс) Пкд*100%, где Ккв - количество квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства, по состоянию на начало отчетного периода. Квс - количество встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, проведенных руководителем или заместителем руководителя ОМС за отчетный период. Кобр - количество зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, за отчетный период: Кобр = Ком + Кос + 2 * Кпр, где Ком - количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в письменной форме или в форме электронного документа, за отчетный период в Правительство Московской области или должностным лицам Правительства Московской области. Кос — количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования по вопросам долевого строительства в социальных сетях на страницах Правительства Московской области, Губернатора Московской области, пресс¬службы Губернатора Московской области за отчетный период. Кпр — количество зарегистрированных в Министерстве протестных акций пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования. Пкд - коэффициенты, применяемые к показателю за работу органа местного самоуправления для снижения протестного настроения граждан-участников долевого строительства, права которых были нарушены. Пкд = Ки * Кп Ки = 1,3 — коэффициент применяется при выявлении одного или нескольких следующих фактов: предоставление недостоверной информации органом местного самоуправления пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства; игнорирование вопросов граждан-участников долевого строительства в чатах, созданных Министерством. Кп = 0,8 - коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 100% поручений в части информационной работы с 1ражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве. Кп - 0,9 - коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 75-99% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве. Кп = 1,1 - коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 51-74% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве. Кп = 1,2 - коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили менее 50% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве. | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |
|  | Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |
| 11 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семья | Значение целевого показателя определяется исходя из количества молодых семей в городском округе Люберцы, включенных в Сводный список на получение свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и количества молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в течение отчетного года. | Отчет об исполнении Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |
|  | Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |
| 12 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетном год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | процент | Значение целевого показателя рассчитывается по формуле: Д=Чобесп/Чобщ*100% Где: Д -доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, процент Чобеп - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, за отчетный год, человек Чобщ - численность детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, человек. | Отчет об исполнении Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |
| 13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные о численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Отчет об исполнении Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |
|  | Подпрограмма IV «Социальная ипотека» |  |  |  |  |
| 14 | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | человек | Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап). | Отчет об исполнении Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |
|  | Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» |  |  |  |  |
| 15 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | штук | Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве врученных многодетным семьям свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Отчет об исполнении Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |
|  | Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |
| 16 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, | человек | Значение целевого показателя рассчитывается из количества ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку за счет средств федерального бюджета по обеспечению жилыми помещениями | Отчет об исполнении Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |
| 17 | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Отчет об исполнении Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |
| 18 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Отчет об исполнении Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |
| 19 | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | Отчет об исполнении Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области | ежеквартально, по итогам года |

| Приложение № 3 к Постановлению администрации муниципального образования городского округа Люберцы Московской области от 30.03.2020 № 1103-ПА Приложение №1 к муниципальной программе «Жилище». Паспорт подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий». Муниципальный заказчик подпрограммы; Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области. Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник финансирования; Расходы (тыс. рублей). 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; Итого. Администрация городского округа Люберцы Московской области; Всего, в том числе:; 1897,00; 1897,00; 1897,00; 0,00; 0,00; 5691,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 1897,00; 1897,00; 1897,00; 0,00; 0,00; 5691,00. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий. Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» разработана в целях комплексного решения вопросов устойчивого развития жилищного строительства на территории городского округа Люберцы Московской области, строительства жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства, и обеспечения комфортных условий проживания в городском округе Люберцы Московской области, решения проблемы обманутых дольщиков. # На территории городского округа Люберцы Московской области отсутствуют проблемные объекты, признанные таковыми в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», однако, имеются объекты многоэтажного жилищного строительства, сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены. # Реализация мероприятий Подпрограммы даст возможность решения жилищной проблемы, в том числе за счет строительства гражданами индивидуальных жилых домов. Обеспечить права граждан на жилище. Механизм реализации Подпрограммы позволит создать условия для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство, обеспечить права пострадавших граждан-соинвесторов. Приложение №1 к подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» № п/п; Мероприятия подпрограммы/подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.); Всего, (тыс.руб); Объем финансирования по годам, (тыс.руб); Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы/подпрограммы; Результаты выполнения мероприятий подпрограммы/подпрограммы. 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 1.; Основное мероприятие 01: Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства; Средства Федерального бюджета; 01.01.2020-31.12.2024; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области; 1. Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств: в 2020 году – 10,7 тыс.кв.м., в 2021 году – 13,2 тыс.кв.м, в 2022 году – 15,9 тыс.кв.м; в 2023 году – 18,3 тыс.кв.м.; в 2024 году – 21,6 тыс.кв.м. 2. Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство (ед.): в 2020 году – 47 ед., в 2021 году – 56 ед., в 2022 году – 69 ед., в 2023 году -79 ед., в 2024 году – 93 ед. 3. Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство (га): в 2020 году – 3,28 га., в 2021 году – 3,9 га., в 2022 году – 4,8 га., в 2023 году – 5,49 га, в 2024 году – 6,47 га. 4. Количество семей улучшивших жилищные условия: 2020 году - 48, 2021 году -50, 2022 году – 53, 2023году – 56, 2024 году- 58.. Средства бюджета Московской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.1; 1.1. Организация строительства; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2020-31.12.2024; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области; 1. Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств: в 2020 году – 10,7 тыс.кв.м., в 2021 году – 13,2 тыс.кв.м, в 2022 году – 15,9 тыс.кв.м; в 2023 году – 18,3 тыс.кв.м.; в 2024 году – 21,6 тыскв.м. 2. Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство (ед.): в 2020 году – 47 ед., в 2021 году – 56 ед., в 2022 году – 69 ед., в 2023 году -79 ед., в 2024 году – 93 ед. 3. Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство (га): в 2020 году – 3,28 га., в 2021 году – 3,9 га., в 2022 году – 4,8 га., в 2023 году – 5,49 га, в 2024 году – 6,47 га.. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.2.; 1.2. Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2020-31.12.2024; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области; Количество семей улучшивших жилищные условия: 2020 году - 48, 2021 году -50, 2022 году – 53, 2023году – 56, 2024 году- 58.. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.3; 1.3. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2020-31.12.2024; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области; Количество семей улучшивших жилищные условия: 2020 году - 48, 2021 году -50, 2022 году – 53, 2023году – 56, 2024 году- 58.. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2; Основное мероприятие 04: Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов.; Средства Федерального бюдажет; 01.01.2020-31.12.2024; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области; 1. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году: в 2020- 2024 году - 0 человека. 2. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году: в 2020-2024 годы – 0 штук. 3. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства: 2020-2024году – 0%. 4. Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки»: 2020-2024 году – 0%. 5. Встречи с гражданами – участниками долевого строительства: 2020-2024 годы–0%.. Средства бюджета Московской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.1.; 4.1. Мероприятия, направленные на достижение показателей (без финансирования); Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2020-31.12.2024; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области; 1. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году: в 2020- 2024 году - 0 человека. 2. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году: в 2020-2024 годы – 0 штук. 3. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства: 2020-2024году – 0%%. 4.Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки»: 2020-2024 году – 0. 5. Встречи с гражданами – участниками долевого строительства: 2020-2024 годы–0%.. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 3.; Основное мероприятие 07. Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления; Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области; Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома: 2020 году- 574 шт., 2021году – 574 шт., 2022 году – 574 шт; 2023 году – 574 шт., 2024 году – 574 шт.. Средства бюджета Московской области; 0,00; 5691,00; 1897,00; 1897,00; 1897,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого:; 0,00; 5691,00; 1897,00; 1897,00; 1897,00; 0,00; 0,00. 3.1.; 7. 1. Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2020-31.12.2024; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области; Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома: 2020 году- 574 шт., 2021году – 574 шт., 2022 году – 574 шт; 2023 году – 574 шт., 2024 году – 574 шт.. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 0,00; 5691,00; 1897,00; 1897,00; 1897,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого:; 0,00; 5691,00; 1897,00; 1897,00; 1897,00; 0,00; 0,00. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ; 01.01.2020-31.12.2024; 0,00; 5691,00; 1897,00; 1897,00; 1897,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 0,00; 5691,00; 1897,00; 1897,00; 1897,00; 0,00; 0,00. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |  |
| --- | --- |

|  | Приложение № 4 к Постановлению администрации муниципального образования городского округа Люберцы Московской области от 30.03.2020 № 1103-ПА Приложение 7 к муниципальной программе «Жилище» |
| --- | --- |

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Жилище»

| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/ подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 « Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексное решение вопросов устойчивого развития жилищного строительства на территории городского округа Люберцы Московской области. Строительство жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства, и обеспечение комфортных условий проживания в городском округе Люберцы Московской области. Решение проблемы обманутых дольщиков. | Создание условий для ежегодного роста объемов вводов жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства. Обеспечение комплексного развития микрорайонов, создание необходимой инфраструктуры. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов. | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Приоритетный целевой | тыс. кв. метров | 9,59 | 10,7 | 13,2 | 15,9 | 18,3 | 21,6 | 01 |
| 2 |  |  | Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | Приоритетный целевой | единица | 42 | 47 | 56 | 69 | 79 | 93 | 01 |
| 3 |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Приоритетный целевой | семья | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 01 |
| 4 |  |  | Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | Приоритетный целевой | гектар | 2,95 | 3,28 | 3,9 | 4,8 | 5,49 | 6,47 | 01 |
| 5 |  |  | Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Приоритетный целевой | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |
| 6 |  |  | Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году | Приоритетный целевой | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |
| 7 |  |  | Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства | Приоритетный целевой | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |
| 8 |  |  | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» | Приоритетный целевой | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |
| 9 |  |  | Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами-участниками долевого строительства | Приоритетный целевой | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |
| 10 |  |  | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Приоритетный целевой | штука | - | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 07 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | Приоритетный целевой | Семья | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Приоритетный целевой | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 13 |  |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Приоритетный целевой | Человек | 24 | 38 | 15 | 15 | 15 | 10 | 01 |
| Подпрограмма 4 «Социальная ипотека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан-участникамI этапа реализации подпрограммы «Социальная ипотека», улучшившим жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов. | Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту. | Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Приоритетный целевой | Человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01 |
| Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Решение вопросов по улучшению жилищных условий отдельных категорий многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | Предоставление жилищных субсидий многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | Приоритетный целевой | Штука | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Оказание социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лиц | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Приоритетный целевой | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 17 |  |  | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Приоритетный целевой | Человек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 18 |  |  | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Приоритетный целевой | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 19 |  |  | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Приоритетный целевой | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 |