АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 № 3885-ПА

г. Люберцы

**О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10, Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.10.2019 № 4245-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Малышева Э.В.

Первый заместитель

Главы администрации И.Г. Назарьева

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  Постановлением администрации  муниципального образования  городской округ Люберцы  Московской области  от 25.12.2020 № 3885-ПА | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**  **Паспорт муниципальной программы** **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение объема аварийного жилищного фонда. 2. Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Переселение граждан, проживающих в признанных аварийных многоквартирных жилых домах, в предельно сжатые сроки. 2. Координация решения организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов. | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области  Э.В. Малышев | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление строительства администрация городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые показатели  муниципальной программы | 1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда: в 2020-2025г.г.- 0 тыс. кв.м. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда: 2020-2025 г.г. –  0 тыс. человек. 3. Общая площадь аварийного фонда, подлежащего расселению до 01.09.2025 года, в том числе: в 2020 г. – 0,49 тыс. кв.м; 2021 – 1,44тыс. кв.м., 2022-2025 г.г. - 0 тыс. кв.м. 4. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета: в 2020-2025 гг.-0 тыс. кв.м. 5. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников: в 2020 г. – 0,49 тыс. кв.м; 2021 – 1,44 тыс. кв.м., 2022-2025 г.г. - 0 тыс. кв.м. 6. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда: в 2020 г.- 0,03 тысяч человек, 2021 г. – 0,074 тысяч человек, 2022-2025 г.г. – 0 тысяч человек. 7. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда: 2020-2025 г.г.-   0 тысяч человек. | | | | | | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает создание безопасных и благоприятных условий проживания, включая переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах разработчику Программы для ее корректировки.

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа Люберцы выявил один дом, расположенный по адресу: Московская область, городского округа Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.2, признанный аварийным до 01.01.2017, общая площадь квартир данного дома составляет 1936,63 кв.м., количество проживающих людей – 104 человека.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы предполагает переселение аварийного жилья в рамках реализации инвестиционного контракта от 22.02.2017 №2/2-5 за счет предоставлений инвестором застройщиком ООО «Искона» квартир в домах-новостройках для расселения жителей аварийного дома.

1. **Описание цели муниципальной программы.**

Основные цели муниципальной программы определены исходя из необходимости обеспечения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законодательством, повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан городского округа Люберцы. Цели муниципальной программы направлены на создание в городском округе Люберцы условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Основными целями муниципальной программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение объема аварийного жилищного фонда;

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

1. **Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы.**

Реализация мероприятий Программы к 2025 году позволит значительно улучшить проблему расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, обеспечить защиту прав граждан на жилище путем переселения из аварийных жилых домов в новые благоустроенные помещения.

Возможность решения жилищной проблемы, создаст для граждан стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

1. Перечень подпрограмм и краткое их описание.

В состав муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Московской области».

* 1. **Краткое описание подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».**

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – Подпрограмма) призвана обеспечить защиту прав граждан на жилище путем переселения из аварийных жилых домов   
в новые благоустроенные помещения.

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного в период с 01.01.2012 до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда посредством переселения граждан в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Люберцы Московской области.

Городской округ Люберцы в Федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» участие не принимает.

* 1. **Краткое описание подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».**

Основной целью разработки и реализации Подпрограммы является переселение жителей из многоквартирных жилых домов на территории городского округа Люберцы, признанных аварийными в установленном законодательством порядке. На территории городского округа Люберцы расселение и снос аварийных жилых домов происходит за счет реализации договоров о развитии застроенных территорий и инвестиционных контрактов.

В целях снижения остроты и наиболее эффективного решения проблемы ликвидации ветхого жилищного фонда, создания оптимальной застройки территории для обеспечения нормального социально-экономического развития микрорайонов в городском округе Люберцы предполагается переселение аварийного жилья в рамках реализации инвестиционного контракта от 22.02.2017 №2/2-5 за счет предоставлений инвестором застройщиком ООО «Искона» квартир в домах-новостройках для расселения жителей аварийного дома.

Основное мероприятие 04 Подпрограммы предусматривает переселение граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в благоустроенные жилые помещения в рамках реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» за счет средств консолидированного бюджета Московской области.

1. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

с обоснованием необходимости их осуществления.

Для достижения целей и решения задач предполагается включение в Программу следующих основных мероприятий к подпрограммам:

1. к подпрограмме 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предусмотрено основное мероприятие:

- F3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

2. к подпрограмме 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» предусмотрены следующие основные мероприятия:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы».

Обоснованием осуществления данных основных мероприятий является наличие на территории городского округа Люберцы аварийных жилых домов и необходимость ликвидации на территории городского округа Люберцы аварийного жилого фонда.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком программы.**

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы Московской области, их формировании и реализации, утвержденным Постановлением администрации городского округа Люберцы от 20.09.2018 №3715-ПА.

1. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия заказчику программы.**

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) предоставляются в сроки и по формам согласно Постановлению администрации городского округа Люберцы от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации».

8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Планируемые результаты реализации Программы указаны в приложении № 1.

9. Методика расчета значений показателей реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета значений показателя | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча  квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта | Данные управления строительства администрации городского округа Люберцы Московской области, Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках национального проекта | Данные управления строительства администрации городского округа Люберцы Московской области, Министерства строительного комплекса Московской области |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | |
| 3. | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Тысяча  квадратных метров | Значение показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта, за счет внебюджетных источников и адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Данные управления строительства администрации городского округа Люберцы Московской области, Министерства строительного комплекса Московской области |
| 4. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Тысяча  квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров из аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Данные управления строительства администрации городского округа Люберцы Московской области, Министерства строительного комплекса Московской области |
| 5. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяча  квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договора о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Данные управления строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| 6. | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда | Данные управления строительства администрации городского округа Люберцы Московской области, Министерства строительного комплекса Московской области |
| 7. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Данные управления строительства администрации городского округа Люберцы Московской области, Министерства строительного комплекса Московской области |

**Приложение 1**

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели муниципальной программы | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| № п\п | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение объема аварийного жилищного фонда. | Переселение граждан, проживающих в признанных аварийных многоквартирных жилых домах, в предельно сжатые сроки. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти | Тысяча  квадратных метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3 |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Московской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. | Координация решения организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов. | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Отраслевой приоритетный показатель | Тысяча  квадратных метров | 0 | 0,49 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 4 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | Тысяча  квадратных метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Отраслевой приоритетный показатель | Тысяча  квадратных метров | 0 | 0,49 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 6 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | Тысяча  человек | 0 | 0,03 | 0,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 7 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

**Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего:  в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством

мероприятий Подпрограммы 1.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Городской округ Люберцы в Федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» участие не принимает.

В ходе реализации Подпрограммы 1 осуществляются:

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

**Перечень мероприятий подпрограммы 1**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Источники  финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы  (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за  выполнение мероприятия программы /  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы / подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие F3.  Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства Федерального бюджета | 01.01.  2020-  31.12.  2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда: в 2020-2025г.г.-  0 тыс. кв.м.  2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда: в 2020-2025 г.г. – 0 тыс. человек. |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | F3.1  «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу» | Средства Федерального бюджета | 01.01.  2020-  31.12.  2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда: в 2020-2025г.г.-  0 тыс. кв.м.  2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда: в 2020-2025 г.г. – 0 тыс. человек. |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 01.01.  2020-  31.12.  2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

**Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда**

**в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего:  в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством

мероприятий Подпрограммы 2.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда городского округа Люберцы Московской области посредством переселения граждан.

Реализация мероприятия 02 подпрограммы направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников в рамках реализации от 22.02.2017 №2/2-5 путем предоставления инвестором застройщиком ООО «Искона» квартир в домах-новостройках для расселения жителей аварийного дома инвестиционного контракта.

Основное мероприятие 04 направлено на переселение граждан из аварийного жилищного в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы». Городской округ Люберцы в адресной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» участие не принимает.

Финансирование мероприятий по переселению жителей из аварийных жилых домов за счет средств бюджета городского округа Люберцы не предусмотрено.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Московской области»

**Перечень мероприятий подпрограммы 2**

**«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда** **в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы / подпрограммы | Источник  финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующем году начала реализации программы  (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за  выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий программы /  подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 02.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Средства Федерального бюджета | 01.01.  2020 –  31.12.  2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.Общая площадь аварийного фонда, подлежащего расселению до 01.09.2025 года, в том числе: в 2020 г. – 0,49 тыс. кв.м; 2021 – 1,44 тыс. кв.м., 2022-2025 г.г. –  0 тыс. кв.м.  2. Количество квадратных метров расселенного аварийного  жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета: в 2020-2025 гг.-  0 тыс. кв.м.  3. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников: в 2020 г. – 0,49 тыс. кв.м; 2021 – 1,44 тыс. кв.м., 2022-2025 г.г. -  0 тыс. кв.  4. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда в 2020-0,03 тысяч человек, 2021 -  0,074 тысяч человек,  2022-2025 г.г. – 0 тысяч человек. |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан | Средства Федерального бюджета | 01.01.  2020 –  31.12.  2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.Общая площадь аварийного фонда, подлежащего расселению до 01.09.2025 года, в том числе: в 2020 г. – 0,49 тыс. кв.м; 2021 – 1,44 тыс. кв.м., 2022-2025 г.г. –  0 тыс. кв.м.  2. Количество квадратных метров расселенного аварийного  жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета: в 2020-2025 гг.-  0 тыс. кв.м.  3. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников: в 2020 г. – 0,49 тыс. кв.м; 2021 – 1,44 тыс. кв.м., 2022-2025 г.г. -  0 тыс. кв.  4. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда в 2020-0,03 тысяч человек, 2021 -  0,074 тысяч человек,  2022-2025 г.г. – 0 тысяч человек. |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 04. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Средства Федерального бюджета | 01.01.  2020 –  31.12.  2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 г.г.-  0 тыс. человек. |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | 4.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2021 | Средства Федерального бюджета | 01.01.  2020 –  31.12.  2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 г.г.-  0 тыс. человек. |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства  бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета  Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |