АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022 № 4371-ПА

г. Люберцы

**Об утверждении муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года   
   и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, начиная с бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Сорокина А.Е.

Глава городского округа В.М. Волков

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

от 31.10.2022 № 4371-ПА

**Муниципальная программа: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

**Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Сорокин А.Е. заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах | | | | | |
| 2. Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| 3. Обеспечение функционирования и развития современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация транспортного обслуживания населения | | | | | |
| 2. Обеспечение содержания и ремонта дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы, создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах | | | | | |
| 4. Создание муниципальных платных парковок | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2027 г. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Пассажирский транспорт общего пользования | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| 2. Дороги Подмосковья | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на организацию транспортного обслуживания населения, в т.ч. по автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях. | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья» направлена на содержание и ремонт (или капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования городского округа Люберцы за счет средств местного бюджета и бюджета Московской области в рамках софинансирования, на обеспечение безопасности дорожного движения для водителей и пешеходов на дорогах и вдоль них, установка ограждений, установка светофорных объектов типа Т7 и Т1, проведение работ по дополнительному освещению на пешеходных переходах, нанесение разметки, установка дорожных знаков и стоек, установка ИДН и адаптация объектов дорожно-транспортной инфраструктуры г.о. Люберцы для инвалидов и других маломобильных групп населения. Так же входят мероприятия по созданию и обеспечению функционирования парковок (парковочных мест). | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 991 715,85 | 595 860,85 | 186 935,00 | 208 542,00 | 378,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 741 758,32 | 735 049,35 | 555 790,05 | 560 840,05 | 445 323,15 | 444 755,72 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 733 474,17 | 1 330 910,20 | 742 725,05 | 769 382,05 | 445 701,15 | 444 755,72 |

**1. Общая характеристика сферы реализации программы, описание целей**

Городской округ Люберцы расположен в 15 километрах к юго-востоку от центра Москвы. Главный вид транспорта в округе - автомобильный.

Протяженность автомобильных дорог на территории округа составляет 426,88 км, из них:

- автомагистраль федерального значения М-5 "Урал" – 10,8 км;

- автомобильные дороги регионального значения "Москва – Егорьевск – Тума –Касимов", "Москва – Жуковский" и другие – 84,78 км;

- автомобильные дороги муниципального значения – 331,3 км.

В целом по улично-дорожной сети за год перевозится более 1 млн. тонн грузов и более 25 млн. пассажиров.

Из краткой характеристики территориального расположения округа видно, что по автомобильным дорогам проходит достаточно большой поток транспорта, в том числе и транзитного, данное обстоятельство существенно влияет на эксплуатационные свойства дорожного покрытия.

Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост автомобилизации требуют постоянного развития:

- улично-дорожной сети, поддержания её в эксплуатационном состоянии, содержания в соответствии с нормативными требованиями;

- транспортной системы на территории округа, которая должна обеспечивать доступность транспортных услуг для населения и снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий;

- сети парковок, создания новых парковочных мест, а также содержания их в соответствии с нормативными требованиями.

Учитывая условия жилой застройки прошлых лет, когда не планировались в достаточном объеме парковочные места, в настоящее время отсутствие машиномест отражается серьезной проблемой. Имеющиеся количество гаражей и автостоянок, приближенных к месту проживания, не удовлетворяет потребности населения, отчего возникают стихийные массовые стоянки автомашин на придомовых территориях. У значительной части автовладельцев, не имеющих гаражей, отсутствует возможность парковаться на частных платных автостоянках. Мероприятия данной программы направлены на решение проблемы по размещению личных автотранспортных средств жителей городского округа Люберцы.

С увеличением интенсивности движения автотранспорта по муниципальным дорогам, одновременно увеличился рост дорожно-транспортных происшествий. Соответственно, проведение таких мероприятий, как устройство дополнительных пешеходных тротуаров с устройством ограждений перильного типа, значительно обезопасит пешеходов вблизи проезжей части.

Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (установка светофорных объектов типа Т-7) также снизит рост ДТП с участием пешеходов.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и её подпрограммы направлены на обеспечение, функционирование и развитие (совершенствование) автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечить охрану жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Целью программы является удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, повышение безопасности участников дорожного движения и снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, обеспечение комфортной городской среды обитания, отраженной также в обеспечение функционирования и развития сети муниципальных платных парковок в городском округе, с охраняемым и безопасным содержанием автомобильного транспорта на территории данных парковок, создание условий для обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения на территории городского округа Люберцы.

**2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы**

Интенсивность движения автотранспорта по муниципальным дорогам увеличивается с каждым годом, следовательно, необходимо поддерживать улично-дорожную сеть округа в эксплуатационном состоянии, содержать в соответствии с нормативными требованиями.

Развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети городского округа Люберцы должно обеспечить создание надёжных скоростных транспортных связей на территории округа, создаст предпосылки для улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счёт сокращения времени в пути на 10-15 минут по основным транспортным направлениям.

Безопасность участников дорожного движения в рамках создания системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах округа должно обеспечить последовательное выполнение указанных в программе мероприятий, а также контроль за выполнением целевых показателей эффективности их реализации в количественном выражении, что позволит значительно сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий.

Анализ сложившейся ситуации в городском округе Люберцы с размещением личного автотранспорта, количество которого возрастает с каждым годом, показывает, что ряд задач, накопившихся в течение последних лет, требует незамедлительной реальной помощи со стороны администрации городского округа. Прежде всего, это вопросы, связанные с определением и утверждением границ земельных участков, на которых расположены жилые дома, с последующей корректировкой проектов благоустройства дворовых территорий для строительства дополнительных гостевых парковок.

Настоящая Программа направлена на дальнейшее улучшение условий и повышение комфортности проживания населения городского округа.

Комплексный подход к решению проблем развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса городского округа Люберцы в рамках муниципальной программы позволит нивелировать инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации муниципальной программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

Возможны два варианта решения проблем в дорожно-транспортной сфере городского округа Люберцы:

1. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, характеризуемый отсутствием стратегической направленности на решение основных проблем.

2. Программный вариант решения проблем предполагает разработку мероприятий по развитию и функционированию дорожно-транспортного комплекса городского округа, в том числе по обеспечению доступности услуг пассажирского транспорта для населения на основе программно-целевого подхода.

Программно-целевой подход предусматривает:

- комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено с одной стороны сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения;

- концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом;

- увязку приоритетов развития федеральных, областных и муниципальных транспортных систем городского округа Люберцы.

Муниципальная программа представляет собой систему взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Люберцы. Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести: сокращение финансирования из бюджетов всех уровней, которое прямо влияет на возможность реализации проектов развития транспортного комплекса; несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы.

Анализ преимуществ и рисков представленных вариантов решения проблемы позволяет сделать вывод о предпочтительности второго варианта с использованием программно-целевого метода, направленного на создание условий для формирования современного дорожно-транспортного комплекса городского округа Люберцы.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит обеспечить:

- увеличение количества машиномест на парковках общего пользования, в том числе и на перехватывающих парковках;

- постепенное увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние до 100 процентов,

- повышение уровня и улучшения социальных условий жизни населения, улучшение технического состояние автомобильных дорог, сокращение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

- удовлетворение потребности населения в транспортных услугах, увеличение количества муниципальных маршрутов, повышение ответственности перевозчиков за безопасность дорожного движения, культуру обслуживания, транспортной и налоговой дисциплины, обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан;

Проанализировав варианты решения проблемы можно сделать вывод о том, что комплексный подход к развитию дорожно-транспортного комплекса в рамках настоящей муниципальной программы позволит обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги, предполагает разработку мероприятий по развитию дорожно-транспортного комплекса как единого целого. В данном случае формирование маршрутной сети, улично-дорожной сети и строительство объектов транспортной инфраструктуры взаимосвязаны и развиваются в рамках общей концепции. Данный вариант позволяет осуществить:

- концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом;

- координацию деятельности всех служб по реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | | |
| 1. Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Отраслевой показатель | Процент | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | 1,02.04 |
| 1.2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Обращение | Процент | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | 1,02.04 |
| 1.3 | Количество введенных в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области, штука | Соглашение | Штука | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | 1,05.02 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечение функционирования и развития современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Соглашение | Километр на тысячу квадратных метров | 17,488/  114,591 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области | 2,04.01 |
| 2. Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Отраслевой показатель | Человек на 100 тыс. населения | 3,438 | 3,437 | 3,436 | 3,435 | 3,434 | 3,433 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | 2,04.09 |

**Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

**с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель**

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Наименование целевых показателей |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | |
| 1.1. | Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах | Организация транспортного обслуживания населения | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |
| 1.2 | Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах | Организация транспортного обслуживания населения | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах |
| 1.3 | Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы | Количество введенных в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области |
| 2. | Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | |
| 2.1 | Обеспечение функционирования и развития современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры | Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.2 | Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |

**Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Методика расчета целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | |
| 1.1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | Значение показателя определяется на основании данных специализированного предприятия - Акционерное общество «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (АО «УЭК») о количестве поездок пассажиров, оплативших свой проезд безналичным путем (единой транспортной картой Московской области, банковской картой) на муниципальных маршрутах на территории городского округа Люберцы.  Rп1=Кж1/Кжо x 100%  где:  Кж1- количество поездок пассажиров, оплативших свой проезд безналичным путем (единой транспортной картой Московской области, банковской картой) на муниципальных маршрутах на территории городского округа Люберцы на конец года.  Кжо- общее количество поездок пассажиров на муниципальных маршрутах городского округа Люберцы на конец года. | Специализированное предприятие - Акционерное общество «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (АО «УЭК») | На конец года |
| 1.2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | Показатель рассчитывается по городским округам Московской области по формуле:  Ср = Рдв \* 100%  Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах (доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, в процентах).  Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок). | Региональная навигационно-информационная система Московской области (РНИС) | Ежеквартально |
| 1.3 | Количество введенных в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области | Штука | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства на соответствующий год | Ежеквартально |
| 2 | Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | | | |
| 2.1 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Километр на тысячу квадратных метров | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год, предоставленная МБУ «Люберецкое ДЭП» и управлением дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры. | На конец года |
| 2.2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек на 100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения  До 01.01.2022г. у данного показателя было наименование «ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах». Значение показателя рассчитывается путем определения количества погибших на 100 тыс. населения городского округа    Где:  Dп – случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего на дорогах федерального, регионального или межмуниципального местного значения и частных автомобильных дорогах);  Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек);  Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек);  Nм – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек);  Nч- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек);  Чнас – среднегодовая численность Московской области (человек).  Источник информации:  Данные органов местного самоуправления Московской области по информации Управления ГИБДД ГУ МВД по Московской области.  Среднегодовая численность населения городского округа Люберцы Московской области - данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Московской области. | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | На конец года |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Порядок определения значений | № мероприятия | № подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | |
| 1.1 | Количество поездок на областные и окружные мероприятия | Штука | 600 | Определяется по фактически совершенному количеству поездок на областные и окружные мероприятия | 02.01 | 1 |
| 1.2 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах с регулируемыми тарифами | Тысяч человек | 840 | Определяется исходя из фактических данных системы СОБОП МО | 02.04 | 1 |
| 1.3 | Количество погибших на железнодорожных путях в границах г.о. Люберцы | Человек | 20 | Определяется исходя из факта статистических данных Министерства внутренних дел Российской Федерации | 02.05 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | | | | |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Процент | 5,279 | Определяется согласно формуле:  Д(Дпоад/Добщмз) х 100%), где  Д-значение результата выполнения мероприятия; Дпоад – протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; Добщмз - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно форме 3-ДГ (МО) по состоянию на начало отченого года; рассчитывается на конец года | 04.01 | 2 |
| 2.2 | Количество созданных муниципальных платных парковок | Штука | 2 | Определяется как количество вновь созданных, в соответствии с требованиями нормативных документов, муниципальных платных парковок на территории городского округа Люберцы. Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. | 04.07 | 2 |
| 2.3 | Количество созданных парковочных мест для легкового транспорта | Штука | 70 | Определяется как количество парковочных машиномест для легкового транспорта. Данный показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. | 04.07 | 2 |
| 2.4 | Количество созданных парковочных мест для грузового транспорта | Штука | 0 | Определяется как количество парковочных машиномест для грузового транспорта. Данный показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. | 04.07 | 2 |
| 2.5 | У каждой дороги хозяин – Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность, процент | Процент | 100 | Определяется как доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности бесхозяйных дорог на территории городского округа Люберцы. | 04.08 | 2 |
| 2.6 | Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Штука | 2 | Определяется как ликвидация мест концентрации ДТП путем реализации мероприятий, запланированных для достижения данного результата | 04.09 | 2 |
| 2.7 | Количество обустроенных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения | Штука | 40 | Определяется как количество обустроенных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения | 04.09 | 2 |

**Перечень мероприятий программы (подпрограммы)**

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 2 989,00 | 1 072,00 | | | | | 919,00 | 620,00 | 378,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 50 983,69 | 17 108,60 | | | | | 16 878,33 | 16 429,33 | 567,43 | 0,00 |
| Итого: | 53 972,69 | 18 180,60 | | | | | 17 797,33 | 17 049,33 | 945,43 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01.  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 34 500,00 | 11 500,00 | | | | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 34 500,00 | 11 500,00 | | | | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество поездок на областные и окружные мероприятия, штука | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 3350 | 650 | 150 | 150 | 150 | 200 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| 1.2 | Мероприятие 02.04  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 2 989,00 | 1 072,00 | | | | | 919,00 | 620,00 | 378,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 483,69 | 5 608,60 | | | | | 5 378,33 | 4 929,33 | 567,43 | 0,00 |
| Итого: | 19 472,69 | 6 680,60 | | | | | 6 297,33 | 5 549,33 | 945,43 | 0,00 |
| Количество перевезенных пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах с регулируемыми тарифами, тысяч человек | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 4 251 | 850 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 850,1 | 850,2 | 850,3 | 850,4 |
| 2 | Мероприятие 05. Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 422 663,85 | 422 663,85 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 193 141,48 | 193 141,48 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 615 805,33 | 615 805,33 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 05.02 Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 422 663,85 | 422 663,85 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 193 141,48 | 193 141,48 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 615 805,33 | 615 805,33 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Число погибших на железнодорожных путях в границах г.о. Люберцы, человек | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 90 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 669 778,02 | 633 985,93 | | | | | 17 797,33 | 17 049,33 | 945,43 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 425 652,85 | 423 735,85 | | | | | 919,00 | 620,00 | 378,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 244 125,17 | 210 250,08 | | | | | 16 878,33 | 16 429,33 | 567,43 | 0,00 |

**Перечень мероприятий программы (подпрограммы)**

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Основное мероприятие 04.  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 566 063,00 | 172 125,00 | | | | | 186 016,00 | 207 922,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 497 633,15 | 524 799,27 | | | | | 538 911,72 | 544 410,72 | 444 755,72 | 444 755,72 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 063 696,15 | 696 924,27 | | | | | 724 927,72 | 752 332,72 | 444 755,72 | 444 755,72 |
| 3.1 | Мероприятие 04.01.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 566 063,00 | 172 125,00 | | | | | 186 016,00 | 207 922,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 271 309,00 | 82 498,00 | | | | | 89 156,00 | 99 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 837 372,00 | 254 623,00 | | | | | 275 172,00 | 307 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 5,279 | 5,279 | 0 | 0 | 0 | 5,279 | 5,279 | 5,279 | 5,279 | 5,279 |
| 3.2 | Мероприятие 04.07.  Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество созданных муниципальных платных парковок, штука | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 11 | 10 | 6 |
| Количество созданных парковочных мест для легкового транспорта, штука | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 1720 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 650 | 280 | 350 | 320 |
| Количество созданных парковочных мест для грузового транспорта, штука | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие 04.08.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 985 054,15 | 396 991,27 | | | | | 397 015,72 | 397 015,72 | 397 015,72 | 397 015,72 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 985 054,15 | 396 991,27 | | | | | 397 015,72 | 397 015,72 | 397 015,72 | 397 015,72 |
| У каждой дороги хозяин – Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность, процент | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Мероприятие 04.09.  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 241 270,00 | 45 310,00 | | | | | 52 740,00 | 47 740,00 | 47 740,00 | 47 740,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 241 270,00 | 45 310,00 | | | | | 52 740,00 | 47 740,00 | 47 740,00 | 47 740,00 |
| Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, штука | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество обустроенных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения, штука | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 3 063 696,15 | 696 924,27 | | | | | 724 927,72 | 752 332,72 | 444 755,72 | 444 755,72 | х |
| Средства бюджета Московской области | 566 063,00 | 172 125,00 | | | | | 186 016,00 | 207 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 497 633,15 | 524 799,27 | | | | | 538 911,72 | 544 410,72 | 444 755,72 | 444 755,72 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы**

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

**с задачами, на достижение которых направлено мероприятие**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»** | |
| 1.1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | Организация транспортного обслуживания населения; |
| 1.2 | Мероприятие 05. Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры | Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы, создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»** | |
| 2.1 | Основное мероприятие 04.  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения; Создание муниципальных платных парковок;  Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности в рамках софинансирования из бюджета Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Мероприятие 05.02 Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/ завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство разноуровневого пешеходного перехода в районе ул. 2-я Красногорская в г. Люберцы Московской области | 1 штука | Строительство | 30.11.2022 – 31.12.2023 | 31.12.2023 | 615 805,33 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 422 663,85 | 422 663,85 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 193 141,48 | 193 141,48 | 0,00 |
| Итого: | 615 805,33 | 615 805,33 | 0,00 |
|  | X | X | Всего по мероприятию: |  |  | X | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 422 663,85 | 422 663,85 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 193 141,48 | 193 141,48 | 0,00 |
| Итого: | 615 805,33 | 615 805,33 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2022 год | 2023 год |
| вводимых | 1 | 0 | 1 |
| открываемых | 1 | 0 | 1 |

**Адресный перечень муниципальных платных парковок для легкового транспорта в городском округе Люберцы, финансирование которых предусмотрено Мероприятие 04.07. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) за счет внебюджетных источников**

**Подпрограммы II Дороги Подмосковья**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Площадь,  кв. м. | Предполагаемый год ввода | Первоначальный год ввода |
| 1 | 50:22:0010203:6965 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 617,00 | - | 2022 |
| 2 | 50:22:0010203:6968 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 942,00 | - | 2021 |
| 3 | 50:22:0010203:6970 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 1 663,00 | - | 2021 |
| 4 | 50:22:0010203:6972 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 457,00 | 2026 | - |
| 5 | 50:22:0010203:7021 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 10 095,00 | 2023 | - |
| 6 | 50:22:0010203:6963 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 852,00 | - | 2017 |
| 7 | 50:22:0010203:189 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 2 600,00 | - | 2017 |
| 8 | 50:22:0010203:6973 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 2 482,00 | - | 2017 |
| 9 | 50:22:0010203:6969 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 1 031,00 | - | 2017 |
| 10 | 50:22:0010203:6976 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 1 150,00 | - | 2021 |
| 11 | 50:22:0010203:6967 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 2 167,00 | - | 2020 |
| 12 | 50:22:0010203:159 | г. Люберцы, пос. Калинина | 2 292,00 | - | 2018 |
| 13 | 50:22:0010203:7013 | г. Люберцы, пос. Калинина, около д. 4 | 876,00 | - | 2018 |
| 14 | 50:22:0000000:126 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, напротив д. 20 | 1 682,00 | - | 2019 |
| 15 | 50:22:0010201:182 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, около д. 11 | 2 182,00 | 2027 | - |
| 16 | 50:22:0010201:181 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, около д. 15 | 2 154,00 | 2027 | - |
| 17 | 50:22:0060607:4201 | г.о. Люберцы, пос. Красково, (вдоль ул. Железнодорожная, со стороны Кореневского карьера) | 12 676,00 | - | 2020 |
| 18 | 50:22:0000000:107997 | г. Люберцы, 19-20 км. Новорязанского шоссе (в сторону Москвы) | 3 598,00 | - | 2020 |
| 19 | Ведутся работы по межеванию | г.о. Люберцы, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы (севернее участка 1А) | 1 100,00 | 2024 | - |
| 20 | Ведутся работы по межеванию | г. Люберцы, ул. Южная, южнее дома 26. | 250,0 | 2026 | - |
| 21 | Ведутся работы по межеванию | г. Люберцы, ул. Инициативная, д.13А, напротив Старого Люберецкого кладбища | 1 900,00 | 2024 | - |
| 22 | 50:22:0060608:100 | г.о. Люберцы, пос. Красково, ул. Лорха, дом 2 | 5 310,00 | - | 2020 |
| 23 | 50:22:0010203:6964 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 1 928,92 | 2025 | - |
| 24 | 50:22:0010203:6966 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 970,77 | 2025 | - |
| 25 | 50:22:0010203:6974 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 088,40 | 2024 | - |
| 26 | 50:22:0010203:6975 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 882,65 | 2026 | - |
| 27 | 50:22:0010203:190 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 3 600,39 | 2025 | - |
| 28 | 50:22:0010203:191 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 4 199,68 | 2026 | - |
| 29 | 50:22:0010103:82 | г. Люберцы, с торца д.№13 по ул. Коммунистической и за домом №14 корп.2 по ул. Льва Толстого | 1 332,16 | 2023 | - |
| 30 | 50:22:0010109:354 | г. Люберцы, пр-т Комсомольский, около д. 15 | 1 772,00 | - | 2022 |
| 31 | 50:22:0010203:135 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 300,00 | 2024 | - |
| 32 | 50:22:0010211:286 | г. Люберцы, п/о 3, д. 36а | 8 208,99 | 2027 | - |
| 33 | ведутся работы по межеванию | г. Люберцы участок между ул. 8 Марта д.43, корп.2 и прудом | 1 000,00 | 2023 | - |
| 34 | ведутся работы по межеванию | г. Люберцы, мкр-н Птицефабрика перед магазином "Дикси" | 1 000,00 | 2024 | - |
| 35 | 50:22:0010109:412 | Московская область, г. Люберцы, ул. Черемухина, около д.8/1 | 1521,00 | 2025 | - |
| 36 | 50:22:0010203:6971 | Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 1774,00 | 2024 | - |
| 37 | 50:22:0010203:7022 | Московская область, г. Люберцы, ул. Красная,  д. 1 | 3416,00 | 2024 | - |
| 38 | 50:22:0000000:39 | Московская область, г. Люберцы, Почтовое отделение 3, около д. 96 | 2 916,00 | 2023 | - |
| 39 | 50:22:0010207:1650 | Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 186 | 348,00 | 2025 | - |
| 40 | 50:22:0010204:149 | г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, около д. 16, д. 18 | 2 000,00 | 2024 | - |
| 41 | 50:22:0010213:12847 | г. Люберцы, ул. Московская, д. 18 | 1 483,00 | 2024 | - |
| 42 | 50:22:0010211:96 | г. Люберцы, 3 Почтовое отделение, дом 68 | 442,00 | 2025 | - |
| 43 | Ведутся работы по межеванию | г. Люберцы, Октябрьский проспект между д.8 корп.3, д.8 корп.2, д.12 | 1 500,00 | 2027 | - |
| 44 | 50:22:0060205:62 | г.о. Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, около д. 26 | 1 300,00 | 2023 | - |
| 45 | 50:22:0010107:5845 | г. Люберцы, ул. Побратимов, около д. 24 | 900,00 | 2023 | - |
| 46 | Ведутся работы по межеванию | г.о. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, около д. 40Б | 2 000,00 | 2024 | - |
| 47 | Ведутся работы по межеванию | г.о. Люберцы, между Комсомольский пр-т, д. 9 и д. 11 | 250,00 | 2024 | - |
| 48 | Ведутся работы по межеванию | г.о. Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, около д. 26 | 600,00 | 2024 | - |
| 49 | 50:22:0060703:12538 | г.о. Люберцы д.п. Красково, ул. К. Маркса, рядом с д. 117, вл. 1 | 738,00 | 2026 | - |
| 50 | 50:22:0010211:23274 | Московская область, г. Люберцы, 3 Почтовое отделение, д. 53 А | 6 925,00 | 2026 | - |
| 51 | Ведутся работы по межеванию | Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, рядом с д. 27а | 1 170,00 | 2025 | - |
| 52 | 50:22:0030201:1695 | Московская область, г.о. Люберцы, п. Малаховка, Овражки, ул. Маяковского, рядом с домом 1Б. | 2 298,00 | 2027 | - |
| 53 | 50:22:0010203:119 | Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, около д. 197 | 700,00 | 2027 | - |
| 54 | 50:22:0040105:656 | Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, около д. №28 | 760,00 | 2023 | - |
| 55 | 50:22:0040104:1476 | Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, около д. 11 с1 | 2 910,00 | 2026 | - |
| 56 | Ведутся работы по межеванию | Московская область, г. Люберцы, ул. Шевлякова, напротив корп.5 | 600,00 | 2025 | - |
| 57 | Ведутся работы по межеванию | Московская область, г.о. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, около д. 40 | 600,00 | 2025 | - |
| 58 | 50:22:0010305:42 | Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, владение 8 | 4 000,00 | 2024 | - |
| 59 | 50:22:0010109:26396 | Московская область, г. Люберцы, ул. Назаровская, рядом с д.3 | 9 070,64 | 2026 | - |
| 60 | 50:22:0010109:26397 | Московская область, г. Люберцы, ул. Назаровская, рядом с д.3 | 3 420,00 | 2026 | - |
| 61 | 50:22:0000000:98335 (временная) | Московская область, г. Люберцы, напротив ул. Наташинская д. 6-8 | 13 602,00 | 2025 | - |
| 62 | 50:22:0010109:25379 | Московская область, г. Люберцы, вдоль проспекта Гагарина. | 13 368,00 | 2024 | - |
| 63 | 50:22:0010109:26879 | Московская область, г. Люберцы, вдоль Комсомольского проспекта (д.9, 11, 11А, 13) | 42 437,00 | 2025 | - |
| 64 | Ведутся работы по межеванию | Московская область, г.о. Люберцы, пос. Красково, ориентир - река Пехорка, между ЗУ КН: 50:22:0000000:104400 и ЗУ с КН:50:22:0000000:96860 | 600,00 | 2026 | - |
| 65 | 50:22:0010109:32385 | Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 19 к.1, д. 21, д. 24/2 | 21 790,00 | 2024 | - |
| **ИТОГО:** | | | **236 698,60** |  |  |

**Адресный перечень муниципальных платных парковок для грузового транспорта в городском округе Люберцы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Площадь,  кв. м. | Предполагаемый год ввода | Первоначальный год ввода |
| 1 | 50:22:0010110:1636 | г. Люберцы, ул. Транспортная | 7739,0 | 2024 | - |
| 2 | 50:22:0040404:8416 | г. Люберцы, 22 км. Новорязанского шоссе (по направлению – «в Москву») | 22000,0 | - | 2018 |
| **ИТОГО:** | | | **29 739,00** |  |  |