**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**г. Люберцы**

28.12.2023 № 6239-ПА

**О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование»**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы от 31.10.2022   
   № 4372-ПА (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно   
приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить   
на заместителя Главы администрации Зинкину М.В.

Глава городского округа В.М. Волков

Приложение № 1 к Постановлению

администрации городского округа Люберцы

Московской области

от 28.12.2023 № 6239-ПА

**Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области: «Цифровое муниципальное образование»**

**Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области** **«Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области М.В. Зинкина | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | | | | | | |
| 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий. | | | | | | |
| 1. Создание нормативных условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области, и других документов архивного отдела. | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | | | | | | |
| 1. Обеспечение ОМСУ базовой информационно-технологической инфраструктурой. | | | | | | |
| 1. Обеспечение ОМСУ единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой. | | | | | | |
| 1. Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами информационных систем (далее – ИС) ОМСУ. | | | | | | |
| 1. Обеспечение материально – технической базой и создание условий для стабильного и эффективного функционирования МФЦ. | | | | | | |
| 1. Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение. | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| 1.Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| 2.Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области. | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| 3.Обеспечивающая подпрограмма. | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| 4.Развитие архивного дела | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Предусматривается реализация основных мероприятий, направленных на стимулирование МФЦ к качественному предоставлению государственных и муниципальных услуг и сохранению кадрового потенциала МФЦ. | | | | | | |
| Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области. Предусматривается реализация основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач федеральных и региональных проектов в сфере информационных технологий, в том числе по увеличению числа граждан, пользующихся электронными сервисами учреждений ОМСУ городского округа Люберцы. | | | | | | |
| Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма. Предусматривается реализация основных мероприятий по созданию условий для стабильного и эффективного функционирования МФЦ. | | | | | | |
| Подпрограмма 4. Развитие архивного дела. Предусматривается обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области, и других архивных документов в муниципальном архиве муниципального образования, оказание государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета |  | 9 588,27 | 4 371,16 | 5 217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | 26 643,10 | 14 366,06 | 5 914,04 | 6 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 1 770 804,72 | 354 939,75 | 351 903,66 | 355 611,77 | 354 174,77 | 354 174,77 |
| Всего, в том числе по годам: |  | 1 807 036,09 | 373 676,97 | 363 034,81 | 361 974,77 | 354 174,77 | 354 174,77 |

Приложение № 2 к Постановлению администрации

городского округа Люберцы Московской области

от 28.12.2023 № 6239-ПА

## Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики

## муниципального образования Московской области» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Цифровое муниципальное образование»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | | 01.01.2023  -  31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 62 943,16 | 10 578,16 | | | | | 11 550,00 | 13 605,00 | 13 605,00 | 13 605,00 |
| Итого: | 62 943,16 | 10 578,16 | | | | | 11 550,00 | 13 605,00 | 13 605,00 | 13 605,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | | 01.01.2023  -  31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество рабочих мест, обеспеченных необходимыми услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, Единица | |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | | 01.01.2023  -  31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функционирования, работоспособности и доступа к интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области, Единица | | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | | 01.01.2023  -  31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 62 943,16 | 10 578,16 | | | | | 11 550,00 | 13 605,00 | 13 605,00 | 13 605,00 |
| Итого: | 62 943,16 | 10 578,16 | | | | | 11 550,00 | 13 605,00 | 13 605,00 | 13 605,00 |
| Количество рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, Единица | | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | | 01.01.2023  -  31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 30 047,04 | 4 624,70 | | | | | 5 912,17 | 6 503,39 | 6 503,39 | 6 503,39 |
| Итого: | 30 047,04 | 4 624,70 | | | | | 5 912,17 | 6 503,39 | 6 503,39 | 6 503,39 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | | 01.01.2023  -  31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 30 047,04 | 4 624,70 | | | | | 5 912,17 | 6 503,39 | 6 503,39 | 6 503,39 |
| Итого: | 30 047,04 | 4 624,70 | | | | | 5 912,17 | 6 503,39 | 6 503,39 | 6 503,39 |
| Количество объектов информатизации, автоматизированных систем, центров обработки данных единой инфраструктуры технологического обеспечения, информационных систем персональных данных, государственных, региональных и ведомственных информационных систем, соответствующих требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, Единица | | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 65 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 65 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | | 01.01.2023  -  31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 9 717,41 | 993,48 | | | | | 2 037,89 | 2 228,68 | 2 228,68 | 2 228,68 |
| Итого: | 9 717,41 | 993,48 | | | | | 2 037,89 | 2 228,68 | 2 228,68 | 2 228,68 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | | 01.01.2023  -  31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 9 717,41 | 993,48 | | | | | 2 037,89 | 2 228,68 | 2 228,68 | 2 228,68 |
| Итого: | 9 717,41 | 993,48 | | | | | 2 037,89 | 2 228,68 | 2 228,68 | 2 228,68 |
| Количество лицензий и ПО закупленного для работы ОМСУ и подведомственных учреждений, Единица | | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 251 | 51 | 5 | 10 | 15 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | | 01.01.2023  -  31.12.2027 |  | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, Единица | | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 27 850 | 5 500 | 1 375 | 2 750 | 4 125 | 5 500 | 5 500 | 5 600 | 5 600 | 5 650 |
| Количество муниципальных информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг в городском округе Люберцы, Единица | | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1  квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | | 01.01.2023  -  31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 9 588,27 | 4 371,16 | | | | | 5 217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 5 928,10 | 1 457,06 | | | | | 2 015,04 | 2 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 630,61 | 145,71 | | | | | 306,90 | 1 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 17 146,98 | 5 973,93 | | | | | 7 539,05 | 3 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | 01.01.2023  -  31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 9 588,27 | 4 371,16 | | | | | 5 217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 3 196,10 | 1 457,06 | | | | | 1 739,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 319,61 | 145,71 | | | | | 173,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 13 103,98 | 5 973,93 | | | | | 7 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды, Единица | | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1  квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| 4.2. | Мероприятие E4.05. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | 01.01.2023  -  31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 2 732,00 | 0,00 | | | | | 276,00 | 2 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 311,00 | 0,00 | | | | | 133,00 | 1 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 043,00 | 0,00 | | | | | 409,00 | 3 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, Единица | | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1  квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | | Итого по подпрограмме | | Итого: | 119 854,59 | 22 170,27 | | | | | 27 039,11 | 25 971,07 | 22 337,07 | 22 337,07 | Х |
| Средства федерального бюджета | 9 588,27 | 4 371,16 | | | | | 5 217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 928,10 | 1 457,06 | | | | | 2 015,04 | 2 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 104 338,22 | 16 342,05 | | | | | 19 806,96 | 23 515,07 | 22 337,07 | 22 337,07 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Цифровое муниципальное образование», с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | |
| 1.1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ |
| 1.2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ |
| 1.3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ |
| 1.4. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Обеспечение ОМСУ единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой. |