АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023 № 6252-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу

**городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 31.10.2022 № 4374-ПА изменения, утвердив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Н.Н. Романцову

Глава городского округа В.М. Волков

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

от 29.12.2023 № 6252-ПА

Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области:   
«Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области  Н.Н. Романцова | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. | | | | | |
| 2. Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 г.г. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Комфортная городская среда | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Комфортная городская среда. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории округа. | | | | | |
| Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | 175 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 731 126,59 | 1 091 392,00 | 438 929,00 | 200 805,59 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 280 277,75 | 1 400 080,82 | 1 028 956,69 | 877 601,90 | 486 819,17 | 486 819,17 |
| Внебюджетные средства | 151 360,53 | 84 912,53 | 34 160,00 | 32 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 6 338 272,25 | 2 576 385,35 | 1677 553,07 | 1110695,49 | 486 819,17 | 486 819,17 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития.**

Московская область является участником регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» (далее - Региональный проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Регионального проекта предусматривает выделение средств из федерального бюджета (субсидий) на реализацию государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации Регионального проекта станет:

- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

В последние годы благоустройству территории городского округа Люберцы придается большое значение и уже в течение нескольких лет это является приоритетным направлением социально-экономического развития городского округа.

Однако существуют факторы, сдерживающие превращение городского округа в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный округ. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Улучшение внешнего облика городского округа, создание архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной Программы.

Городской округ Люберцы уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.

Зон отдыха, созданных на территории городского округа Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн. В рамках текущей программы на территории городского округа Люберцы планируется благоустройство территорий: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Для обеспечения эффективного использования территории городского округа Люберцы необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно- методических, технических вопросов, а так же не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:

* улучшение внешнего облика городского округа Люберцы;
* создание благоприятных условий для отдыха жителей;
* обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
* приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2027 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей городского округа Люберцы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан дефицитом бюджетных средств.
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
3. Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

* оперативный мониторинг хода реализации Программы;
* оптимизация расходов бюджета городского округа Люберцы;
* оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

**Перечень видов работ, планируемых к выполнению**

Перечень видов планируемых к выполнению в рамках реализации муниципальной программы, на которые может быть предоставлены субсидии (межбюджетные трансферты) из бюджета Московской области:

- разработка архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку), подеревной съемки, сплошного перечёта древесной растительности с оценкой жизненного состояния и составлением ведомости сплошного перечета;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- выполнение проектов освоения лесов;

- проверка сметной документации учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение историко-культурной экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

- разработка научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае, если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

- благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий; благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен; благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта; благоустройство систем наружного освещения; благоустройство праздничного оформления; благоустройство средств размещения информации; благоустройство малых архитектурных форм; благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств); проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовка территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организация производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

- работы по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды, водопадов; приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», автоматизированных систем и лицензированного программного обеспечения автоматизированных систем для оснащения элементов благоустройства (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, имеющей положительное

- заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);

рубку (валку, а также иные технологически связанные с ней процессы) зеленых (лесных) насаждений (деревьев, кустарников), очистку, иные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов;

- работы по созданию (в том числе подготовительные, демонтажные, ремонтные, земляные и пусконаладочные работы) объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, возведение некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с проектом освоения лесов;

- лесосечные работы, санитарно-оздоровительные мероприятия (включая сплошную санитарную рубку, выборочную санитарную рубку, уборку неликвидной древесины, рубку аварийных деревьев, уборку валежника), ликвидацию очагов вредных организмов в лесах, в том числе рубку лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, лесовосстановление.

**Целевые показатели муниципальной программы** **городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя  (W.ХХ.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.F2.01,  1.F2.02,  1.F2.03 |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.02,  1.01.15,  1.01.20, |
| 3 | Количество установленных детских, игровых площадок | Обращение | Единица | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.03 |
| 4 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Отраслевой показатель | Единица | 2 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.04,  1.01.22 |
| 5 | Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.09 |
| 6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение | Единица | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.F2.01 |
| 7 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 2 413,00 | 1 743,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01 |
| 8 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Отраслевой показатель | Единица | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.02 |
| 9 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.02 |
| 10 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 593 996,10 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01, 2.01.16 |
| 11 | Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.20 |
| 12 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | Единица | 49 | 208 | 68 | 68 | 0 | 0 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.03.01 |
| 13 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой показатель | Единица | 1 333 | 786 | 800 | 800 | 800 | 800 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.21  2.01.22 |
| 14 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.21 |
| 15 | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Отраслевой показатель | Единица | 465 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.03 |

Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Наименование целевых показателей |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) |
| 3 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество установленных детских, игровых площадок |
| 4 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству |
| 5 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области |
| 6 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 7 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| 8 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций |
| 9 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области |
| 10 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств |
| 11 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Замена детских игровых площадок |
| 12 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах |
| 13 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения |
| 14 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением |
| 15 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Методика расчета целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Общественные территории, подлежащие благоустройству в г.о. Люберцы определяются на основании голосований жителей, а также в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан в организации о включении в муниципальную программу. | Ежеквартально |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | Процент | Показатель рассчитывается в процентах, следующим образом:  М%= Мв/ Мк\*100%, где:  М% - процент выполненных работ;  Мв - количество благоустроенных территорий;  Мк - количество территорий по контракту. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 3 | Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Акты выполненных работ по установке детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 4 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 5 | Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных территорий с привлечением субсидии из бюджета Московской области, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий | Интернет-портал «Добродел», обращения граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами. | Ежеквартально |
| 7 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Ежеквартально |
| 8 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 9 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 10 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Квадратный метр | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Схемы уборки территории | Ежеквартально |
| 11 | Замена детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 12 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 13 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 14 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 15 | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Единица | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства равно фактическому наличию выданных предписаний | Предписания | Ежеквартально |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Общественные территории, подлежащие благоустройству в г.о. Люберцы определяются на основании голосований жителей, а также в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан в организации о включении в муниципальную программу  Источники данных:. Протоколы заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон.  Базовое значение за 2022 год: 0 |
| 2 | 1 | 01 | 03 | Доля установленных детских, игровых площадок | процент | Значение определяется как отношение фактически установленных детских, игровых площадок к плановому количеству  Источники данных: Акты выполненных работ по установке детских игровых площадок  Базовое значение за 2022 год:100 |
| 3 | 1 | 01 | 04 | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии. | шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий с наружным освещением, устроенным в отчетном периоде, включающая сумму количеств территорий частей улиц (проездов, набережных) с наружным освещением, на которых до реализации мероприятий с использованием средств субсидии наружное освещение отсутствовало.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии с указанием территорий, обеспечивающих влияние на увеличение в муниципальном образовании на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:0 |
| 4 | 1 | 01 | 09 | Доля благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | процент | Значение определяется отношением благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, к плановому количеству.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:0 |
| 5 | 1 | 01 | 15 | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | ед. | Результат рассчитывается по итогам года: выполнение работ по благоустройству общественных территорий вблизи водных объектов на территории г.о. Люберцы в соответствии с заключенным контрактом.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:0 |
| 6 | 1 | 01 | 20 | [Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | ед. | Результат рассчитывается по итогам года: выполнение работ по вырубке и опиловке аварийных деревьев на территории г.о. Люберцы в соответствии с заключенным контрактом.  Д%= Дв/ Дк \* 100 %  Д% - процент выполненных работ;  Дв - количество, вырубленных, опиленных деревьев;  Дк - количество деревьев по контракту  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:415 |
| 7 | 1 | 01 | 20 | [Количество высаженных деревьев и кустарников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | ед. | Результат определяется в соответствии с количеством посаженных деревьев и кустарников, количестве высаженной цветочной рассады на территории г.о. Люберцы за отчетный период.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год: 9284 |
| 8 | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед. | Результат определяется из количества завершенного благоустройства территорий  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:2 |
| 9 | 1 | 01 | 22 | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета | шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год: 2 |
| 10 | 1 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:0 |
| 11 | 1 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:2 |
| 12 | 1 | F2 | 03 | Благоустроены скверы | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий.  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год:0 |
| 13 | 2 | 01 | 01 | Доля устранённых дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | процент | Значение определяется отношением отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов к плановому  Источники данных: Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов  Базовое значение за 2022 год: 142,95% |
| 14 | 2 | 01 | 02 | Доля созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | процент | Значение показателя определяется отношением фактического количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия, в том числе с участием средств местного бюджета к плановому количеству  Источники данных: Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам.  Базовое значение за 2022 год: 100 % |
| 15 | 2 | 01 | 03 | Количество действующих административных комиссий | ед. | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства  Источники данных: предписания  Базовое значение за 2022 год: 1 ед. |
| 16 | 2 | 01 | 16 | Доля площади общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | процент | Значение определяется отношением площадей дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств к площади, установленной согласно титульными списками объектов благоустройства городского округа  Источники данных: Схемы уборки территории  Базовое значение за 2022 год: 100% |
| 17 | 2 | 01 | 20 | Доля замененных и модернизированных детских игровых площадок | процент | Фактическое достижение результата определяется как отношение количества детских, игровых площадок, замененных и модернизированных в отчетном периоде к плановому. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок.  Источники данных: Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок  Базовое значение за 2022 год: 100 % |
| 18 | 2 | 01 | 21 | Количество светильников | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год: 16481 ед. |
| 19 | 2 | 01 | 22 | Доля замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения от планового количества | процент | Значение определяется отношением фактически замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения к плановому в отчетном периоде  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год: 19,99% |
| 20 | 2 | 03 | 01 | [Доля отремонтированных](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators)  подъездов | процент | Значение определяется отношением фактически отремонтированным подъездам  к плановому количеству в отчетном году  Источники данных: Акты выполненных работ  Базовое значение за 2022 год: 100% |
| 21 | 2 | F2 | 01 | Доля выполненных ремонтов дворовых территорий | процент | Значение определяется отношением фактически благоустроенных дворовых территорий к плановому  Перечень дворовых территорий определяется в соответствии с данными Интернет-портала «Добродел», обращениями граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами.  Источники данных: Акты выполненных работ.  Базовое значение за 2022 год: 100% |

Приложение № 1

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 1001 366,16 | 752 993,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248 372,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 892 589,80 | 344 599,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 226 578,33 | 107 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 893 955,96 | 1 097 592,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 474 950,62 | 107137,47 | 107137,47 | 107137,47 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Благоустройство лесопарковых зон | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 411 271,48 | 297 899,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 372,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 252 114,85 | 197 278,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 835,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 663 386,33 | 495 178,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168 208,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 2 | 1 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 08.03.2023-16.10.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 16 035,43 | 16 035,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 416,03 | 37 416,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 53 451,46 | 53 451,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля установленных детских, игровых площадок, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев | |
| 100 | 100 | | | | 0 | | | | | | 50 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 01.04 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 7 072,29 | 7 072,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 502,12 | 16 502,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 23 574,41 | 23 574,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, шт. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | |
| 29 | 29 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 01.09 Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 08.03.2023-30.11.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 431 986,96 | 431 986,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 736,19 | 22 736,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 454 723,15 | 454 723,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев | | |
| 100 | 100 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 01.15 Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | 01.10.2023-  15.10.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 135 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 135 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023  год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев |
| 1 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие 01.20 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 553 445,81 | 70 290,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166 742,47 | 102 137,47 | 107 137,47 | 107 137,47 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 553 445,81 | 70 290,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166 742,47 | 102 137,47 | 107137,47 | 107 137,47 |
| [Количество аварийных и сухостойных деревьев, подлежащих вырубке](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 2 050 | 450 | | | | 50 | | | | | | | 150 | | | | | | 350 | | | | 450 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| [Количество высаженных деревьев и кустарников](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 8 470 | 2470 | | | | 0 | | | | | | | 750 | | | | | | 1500 | | | | 2470 | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 5 | 1 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Мероприятие 01.22  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 01.02.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 374,80 | 374,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 10 374,80 | 374,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | | | |
| 39 | 29 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 29 | | | | | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие F2  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 596 996,84 | 218 294,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184 068,67 | 194633,92 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 370 804,69 | 104 626,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172 892,37 | 93 286,08 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 143 308,91 | 322 920,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 532 468,42 | 287 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие F2.01  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2024 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 58 502,47 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 502,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 112 158,57 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 158,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 346 168,42 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 346 168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие F2.02 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 11.07.2022 - 16.10.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 389 774,37 | 177 734,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 566,20 | 86 473,92 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 187 366,12 | 85 186,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 733,80 | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 577 140,49 | 262 920,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186 300,00 | 127920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 2 | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие F2.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 148 720,00 | 40 560,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 108160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 71 280,00 | 19 440,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 220 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены скверы, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 4 | 1 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 3 037 264,87 | 1 420 513,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1007419,04 | 395 057,47 | 107 137,47 | 107137,47 | Х |
| Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 598 363,00 | 971 288,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 432 440,96 | 194633,92 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 263 394,49 | 449 225,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 399 470,70 | 200 423,55 | 107 137,47 | 107137,47 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды» с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | |
| 1.1. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |
| 1.2 | Основное мероприятие  F2 Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |

Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 01.01.2023 -31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 16 771,25 | 15 341,25 | | | | | | | | | | | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 926 289,09 | 865 643,64 | | | | | | | | | | | 626 719,03 | 674 563,02 | 379 681,70 | 379 681,70 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 943 060,34 | 880 984,89 | | | | | | | | | | | 627 434,03 | 675 278,02 | 379 681,70 | 379 681,70 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 1 424,77 | 1 424,77 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Люберцы | 682,88 | 682,88 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 107,65 | 2 107,65 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля устранённых дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | | В том числе: | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 100 | 100 | | 0 | | 0 | | | | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 12 477,48 | 12 477,48 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 980,79 | 5 980,79 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 18 458,27 | 18 458,27 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | В том числе: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 100 | 100 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 2 869,00 | 1 439,00 | | | | | | | | | | | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 869,00 | 1 439,00 | | | | | | | | | | | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество действующих административных комиссий, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 01.16 Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 208 214,96 | 646 595,31 | | | | | | | | | | | 573 650,88 | 525 910,47 | 231 029,15 | 231 029,15 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 208 214,96 | 646 595,31 | | | | | | | | | | | 573 650,88 | 525 910,47 | 231 029,15 | 231 029,15 |
| Доля площади общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), процент | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Мероприятие 01.20 Замена и модернизация детских игровых площадок | 01.02.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 73 051,28 | 73 051,28 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 73 051,28 | 73 051,28 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля замененных и модернизированных детских игровых площадок, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | | В том числе: | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 100 | 100 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие 01.21 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 558 359,18 | 139 333,38 | | | | | | | | | | | 33 068,15 | 128 652,55 | 128 652,55 | 128 652,55 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 558 359,18 | 139 333,38 | | | | | | | | | | | 33 068,15 | 128 652,55 | 128652,55 | 128 652,55 |
| Количество светильников, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 16481 | 16481 | 4120 | | 8240 | | | 12361 | | | 16481 | | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 |
| 1.7. | Мероприятие 01.22  Замена неэнергоэффектив  ных светильников наружного освещения | 01.02.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 80 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 80 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Доля замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения от планового количества, процент | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 0 | | 20 | | | | | 60 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Основное  мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 29 771,49 | 18 541,78 | | | | | | | | | | | 5 773,04 | 5 456,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 49 269,18 | 43 886,89 | | | | | | | | | | | 2 766,96 | 2 615,33 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 151 360,53 | 84 912,53 | | | | | | | | | | | 34 160,00 | 32 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 230 401,20 | 147 341,20 | | | | | | | | | | | 42 700,00 | 40 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 29 771,49 | 18 541,78 | | | | | | | | | | | 5 773,04 | 5 456,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 49 269,18 | 43 886,89 | | | | | | | | | | | 2 766,96 | 2 615,33 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 151 360,53 | 84 912,53 | | | | | | | | | | | 34 160,00 | 32 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 230 401,20 | 147 341,20 | | | | | | | | | | | 42 700,00 | 40 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Доля отремонтированных](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators)  подъездов, процент | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 100 | 100 | | 0 | | | 0 | | | 60 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие F2  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 86 220,85 | 86 220,85 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 41 324,99 | 41 324,99 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 127545,84 | 127 545,84 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие F2.01 Ремонт дворовых территорий | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 86 220,85 | 86 220,85 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 41 324,99 | 41 324,99 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 127545,84 | 127 545,84 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля выполненных ремонтов дворовых территорий, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | | В том числе: | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 100 | 100 | | 0 | | 40 | | | 100 | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 3301 007,38 | 1 155 871,93 | | | | | | | | | | | 670 134,03 | 715 638,02 | 379 681,70 | 379 681,70 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 132 763,59 | 120 103,88 | | | | | | | | | | | 6 488,04 | 6 171,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3016 883,26 | 950 855,52 | | | | | | | | | | | 629 485,99 | 677 178,35 | 379 681,70 | 379 681,70 |
| Внебюджетные средства | 151 360,53 | 84 912,53 | | | | | | | | | | | 34 160,00 | 32 288,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды» с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | |
| 2.1. | Основное мероприятие 01  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| 2.2. | Основное мероприятие 03  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| 2.3. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджетаМосковской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинский парк»: г. Люберцы, ул. Митрофанова, ул. Шевлякова | 19,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.202316.10.2024 | 19.10.2024 |  |  | Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | 175 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 112 158,57 | 0,00 | 112 158,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 58 502,47 | 0,00 | 58 502,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 346 168,42 | 0,00 | 346 168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 175 507,38 | 0,00 | 175 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 112 158,57 | 0,00 | 112 158,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 58 502,47 | 0,00 | 58 502,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 346 168,42 | 0,00 | 346 168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджетаМосковской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.02подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинский парк»: г. Люберцы, ул. Митрофанова, ул. Шевлякова | 19,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.202216.10.2024 | 19.10.2024 | 631 206,82 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 482,54 | Средства бюджета Московской области | 177 734,25 | 177 734,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 635,37 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 85 186,24 | 85 186,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 117,91 | Итого: | 262 920,49 | 262 920,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Летний парк по адресу:  р.п.Малаховка, ул.Театральный проезд,  д.1 | 3,0 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025­  15.10.2025 | 18.10.2025 | 127 920,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 212 040,12 | 0,00 | 125 566,20 | 86 473,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 102 179,88 | 0,00 | 60 733,80 | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 314 220,00 | 0,00 | 186 300,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 389 774,37 | 177 734,25 | 125 566,20 | 86 473,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 187 366,12 | 85 186,24 | 60 733,80 | 41 446,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 577 140,49 | 262 920,49 | 186 300,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.03  
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | |  | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | |
| 1.1. | Сквер по адресу: г.о.Люберцы, Октябрьский проспект 8к1 | 0,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 31.10.2022-16.10.2023 | 19.10.2023 | 60 000,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 40 560,00 | 40 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 440,00 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Итого: | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 1.2. | Сквер Победы по адресу: пос.Красково, ул.Карла Маркса, д.117/16 | 0,47 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 40 000,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 27 040,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Итого: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 1.3. | Сквер по адресу: р.п. Октябрьский ,мкр.Западный, вблизи д.1 к.2 по ул.Школьная | 0,2 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 40 000,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 27 040,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Итого: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 1.4. | Сквер по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.150 | 1,15 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 80 000,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 54 080,00 | 0,00 | 0,00 | 54 080,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 0,00 | Итого: | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| Средства бюджета Московской области | 148 720,00 | 40 560,00 | 0,00 | 108 160,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 71 280,00 | 19 440,00 | 0,00 | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| Итого: | 220 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02  
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/ завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 | Благоустройство Томилинского лесопарка («Лесная опушка») по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество | 79 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2022­  22.10.2023 | 01.09.2023 | 597 956,88 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 945,09 | Средства бюджета Московской области | 297 899,19 | 297 899,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 833,61 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 197 278,99 | 197 278,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 778,70 | Итого: | 495 178,18 | 495 178,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество | 30,42 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024­  28.11.2025 | 29.11.2025 | 168 208,15 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 113 372,29 | 0,00 | 113 372,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 54 835,86 | 0,00 | 54 835,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 168 208,15 | 0,00 | 168 208,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 411 271,48 | 297 899,19 | 113 372,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 252 114,85 | 197 278,99 | 54 835,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 663 386,33 | 495 178,18 | 168 208,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.03  
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, д.Марусино, Заречная ул, д.33 к.7 | - | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.24/2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, п.Красково, Карла Маркса ул., д.117/16,117/12 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, р.п.Малаховка, Безымянный тупик, д.6/1 и 6/2. |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, ул.Парковая, д.1/18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Проспект Победы,д.3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 16 035,43 | 16 035,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 416,03 | 37 416,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: | 53 451,46 | 53 451,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для  
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых  
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01  
подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» государственной программы Московской области «Формирование  
современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.) | Направление инвестиции | | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 |
| 1.1. | | г.о. юберцы, г. Люберцы, ул. Калараш, д.11 | - | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 1 405,34 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 812,09 | 812,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 389,24 | 389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 1 201,33 | 1 201,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.2. | | г.о. Люберцы, г. Люберцы,ул. Толстого, д. 5, 7, 9А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 12 589,85 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 8 510,73 | 8 510,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 079,12 | 4 079,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 12 589,85 | 12 589,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3. | | г.о.Люберцы, г.Люберцы, пос.Калинина, д. 38, д. 40 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 4 296,21 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 904,23 | 2 904,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 391,98 | 1 391,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 4 296,21 | 4 296,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4. | | г.о.Люберцы,   г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 3, 5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 9 292,65 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 281,83 | 6 281,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 010,82 | 3 010,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 9 292,65 | 9 292,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.5. | | г.о. Люберцы, г. г.Люберцы, ВУГИ 3, 4, 5, 6, 7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 6 225,99 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 208,76 | 4 208,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 017,23 | 2 017,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 6 225,99 | 6 225,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.6. | | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Пионерская, дд. 12, 16 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 5 301,21 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 529,41 | 3 529,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 691,62 | 1 691,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 5 221,03 | 5 221,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.7. | | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д. 2, ул.Быковское шоссе д. 9 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 3 849,70 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 563,04 | 2 563,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 228,44 | 1 228,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 3 791,48 | 3 791,48 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 |  |
| 1.8. | | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 51А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 1 509,50 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 959,64 | 959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 459,96 | 459,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 1 419,60 | 1 419,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.9. | | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 36 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 2 515,08 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 519,74 | 1 519,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 728,41 | 728,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 248,15 | 2 248,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.10. | | г. Люберцы ул. Московская д. 1а, 2, 4 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 4 160,93 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 770,07 | 2 770,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 327,68 | 1 327,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 4 097,75 | 4 097,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.11. | | г.о.Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Калинина д.30/1, д.30/2, д.30/3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 12 072,68 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 142,84 | 7 142,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 423,50 | 3 423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 10 566,34 | 10 566,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.12. | | г.о. Люберцы, п. Октябрьский ул. Текстильщиков д. 1 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 1 648,05 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 089,57 | 1 089,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 522,23 | 522,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 1 611,18 | 1 611,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.13. | | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Безымянный тупик д. 6/1, 6/2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 2 105,27 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 401,64 | 1 401,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 671,80 | 671,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 073,44 | 2 073,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.14. | | г. Люберцы, ул.Шевлякова, д.17А, д.19, д.21, д.23, д.25 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 7 659,60 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 040,99 | 5 040,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 416,11 | 2 416,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 7 457,10 | 7 457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.15. | | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе д. 10, 12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 2 823,65 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 879,92 | 1 879,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 901,03 | 901,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 780,95 | 2 780,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.16 | | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Гаршина, д.9А к.11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 3 509,29 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 318,67 | 2 318,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 901,03 | 901,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 3 429,99 | 3 429,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.17 | | г.о.Люберцы, д.п.Красково, ул.2-ая Заводская, д. 18 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 2 193,09 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 460,01 | 1 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 699,78 | 699,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 159,79 | 2 159,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.18 | | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Новая, дд. 7, 8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 2 787,98 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 824,29 | 1 824,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 874,37 | 874,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 698,66 | 2 698,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.19 | | г.Люберцы, ул.8 Марта, д.34, ул.Толстого, д.1/32, д.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 3 029,45 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 016,81 | 2 016,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 966,64 | 966,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 983,45 | 2 983,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.20 | | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.д. 13,15 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 2 502,53 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 666,02 | 1 666,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 798,51 | 798,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 464,53 | 2 464,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.21 | | г.о.Люберцы, р.п.Малаховка, Быковское шоссе, д.1, д.3, д.4, д.7, д.8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 7 580,00 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 226,20 | 3 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 546,29 | 1 546,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 4 772,49 | 4 772,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.22 | | г.о.Люберцы, р.п.Малаховка, Быковское шоссе, д.58, д.59, д.60 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 6 548,00 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 053,13 | 5 053,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 421,92 | 2 421,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 7 475,05 | 7 475,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.23 | | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка ул.1 –а Дачная д. 1А, ул.1 –я Дачная д. 2А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 12 196,00 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 950,69 | 1 950,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 934,95 | 934,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 2 885,64 | 2 885,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.24 | | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский ул.Первомайская д.8-10 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 6 501,07 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 845,81 | 2 845,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 363,97 | 1 363,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 4 209,78 | 4 209,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.25 | | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Пионерская, д.5, д.15, д.21 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 8 958,00 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 391,41 | 3 391,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 625,47 | 1 625,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 5 016,88 | 5 016,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.26 | | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Пионерская, д.2, д.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 6 098,00 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 276,00 | 2 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 090,87 | 1 090,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 3 366,87 | 3 366,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.27 | | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Гоголя, д.44, д.45, д.48 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | |  | 4 159,95 | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 577,31 | 7 577,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 631,73 | 3 631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 11 209,04 | 11 209,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | | Итого по мероприятию |  |  |  | |  |  | |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 86 220,85 | 86 220,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 41 324,99 | 41 324,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Итого: | 127 545,84 | 127 545,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.09

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1.1. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Красково г.о. Люберцы, п.Малаховка, ул.Вокзальная, ул.1-я Первомайская | 0,78 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 33 344,38 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 991,25 | Средства бюджета Московской области | 49 770,11 | 49 770,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 104,81 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 619,48 | 2 619,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2 096,06 | Итого: | 52 389,59 | 52 389,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.2. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Малаховка г.о. Люберцы, п. Малаховка, ул. Шоссейная, ул. Рельсовая, Театральный пр-д, ул. Грибоедова, ул.  Театральная, пер.  Василия Давыдова | 1,16 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 78 996,28 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 4 868,14 | Средства бюджета Московской области | 67 160,12 | 67 160,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 256,22 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 534,75 | 3 534,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 5 124,36 | Итого: | 70 694,87 | 70 694,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.3. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Томилино г.о. Люберцы, п. Томилино,  ул. Никитина, ул.Пушкина, ул.Кольцова, ул. Гоголя, ул. Потехина, ул. Жуковского | 3,04 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 147 597,65 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 843,70 | Средства бюджета Московской области | 111 230,76 | 111 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 97,04 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 854,26 | 5 854,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 940,74 | Итого: | 117 085,02 | 117 085,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.4. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции  Ухтомская г.о. Люберцы, r. Люберцы, ул. Колхозная, ул. Карла Либкнехта, ул. Парковая, ул. Зеленая | 1,12 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 90 850,77 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 5 570,07 | Средства бюджета Московской области | 87 406,57 | 87 406,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 293,17 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 600,35 | 4 600,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 5 863,24 | Итого: | 92 006,92 | 92 006,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.5. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Панки r.o. Люберцы, r. Люберцы, ул. Элекrрификации | 1,04 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 71 091,73 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 938,29 | Средства бюджета Московской области | 62 859,52 | 62 859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 102,02 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 308,40 | 3 308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2 040,31 | Итого: | 66 167,92 | 66 167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.6. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Люберцы- 1 r.o. Люберцы, г. Люберцы, ул. Волковская, ул. Иниuиативная. ул. Смирновская | 1,18 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 84 079,16 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 9 438,57 | Средства бюджета Московской области | 53 559,88 | 53 559,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 496,78 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 818,95 | 2 818,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 9 935,35 | Итого: | 56 378,83 | 56 378,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 431 986,96 | 431 986,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 736,19 | 22 736,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Итого: | 454 723,15 | 454 723,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.15

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | | Открытие объекта/завершение работ\* | | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | | | всего | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завешения работ (тыс.руб.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 |
| 1.1. | Благоустройство парка «Дружба» вокруг озера Чёрное, расположенного в г.о. Люберцы Московской области | 42,83 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-15.10.2024 | 19.10.2024 | | 135 000,00 | |  | | | Средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | | | Средства бюджета Московской области | 135 000,00 | | | 0,00 | | 135 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | | | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | | | Внебюджетные средства | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | | | Итого: | 135 000,00 | | | 0,00 | | 135 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  | |  | |  | | | Средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 135 000,00 | | | 0,00 | | 135 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Итого: | 135 000,00 | | | 0,00 | | 135 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02

подпрограммы 2 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/  прирост  мощности  объекта  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и т.д.) | Направление инвестиции | | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | | Открытие объекта/завершение работ\* | | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| 1.1. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, рп Октябрьский, ул. Новая д.6 участок №1 (55.606533,37.975853; 55.606478,37.975542) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 236,49 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 120,24 | 120,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 57,64 | 57,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 177,88 | 177,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.2. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, рп Октябрьский, ул. Новая д.6 участок №2 (55.606385, 37.975931; 55.606331, 37.975625) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 236,49 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 119,90 | 119,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 57,47 | 57,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 177,37 | 177,37 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.3. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика, дд. 8,9 Участок №2 (55.657112, 37.926218; 55.656797, 37.926657) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 488,72 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 456,91 | 456,91 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 219,00 | 219,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 675,91 | 675,91 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.4. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха 4 к ул. Некрасова 10 участок №1 (55.673628, 38.003021; 55.673462, 38.002699) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 197,08 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 154,19 | 154,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 73,91 | 73,91 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 228,10 | 228,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.5. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха 4 к ул. Некрасова 10 участок №2 (55.673455, 38.002704; 55.673450, 38.002458) | 310 м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | | 01.12.2023 | | 275,90 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 193.48 | 193.48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 92.76 | 92.76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 286.24 | 286.24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.6. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха дд.3,4,5,5А7 Б участок №1 (55.674951, 38.003811; 55.674907, 38.003494) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 118,26 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 82,62 | 826,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 39,60 | 396,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 122,22 | 122,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.7. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха дд.3,4,5,5А7 Б участок №2 (55.674814, 38.003803; 55.674814, 38.003803) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 197,08 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 134,87 | 134,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 64,67 | 64,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 199,54 | 199,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.8. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 13 участок №1 (55.655621, 37.923998; 55.655542, 37.923821) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 94,60 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 108,26 | 108,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 51,89 | 51,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 160,15 | 160,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.9. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 13 участок №2 (55.656180, 37.923099; 55.656180, 37.923099) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 141,90 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 123,57 | 123,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 59,23 | 59,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 182,80 | 182,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.10. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32. (уч. 3 - 55.626075, 38.001169, 55.626317, 38.000831) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 331,08 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 172,84 | 172,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 82,85 | 82,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 255,69 | 255,69 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.11. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.6. (уч.1 - 55.626150, 38.007484; 55.625966, 38.007344) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 197,08 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 134,87 | 134,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 64,67 | 64,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 199,54 | 199,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.12. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.6. (уч.2 - 55.625961, 38.007332; 55.625828, 38.007903) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 354,72 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 150,86 | 150,86 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 72,32 | 72,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 223,18 | 223,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.13. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Чайковского, д. 42А, 42Б, 42В, 42Г. (уч.1 - 55.646015, 38.043801; 55.645869, 38.043862) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 118,26 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 132,24 | 132,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 63,39 | 63,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 195,63 | 195,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.14. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Чайковского, д. 42А, 42Б, 42В, 42Г. (уч.2 - 55.645869, 38.043862; 55.645786, 38.044419 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 315,31 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 244,45 | 244,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 117,19 | 117,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 361,64 | 361,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.15. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д.9А к.1, д.9А к.2, д.9А к.3, д.11Б (55.664656, 37.959350; 55.664501, 37.959462) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 315,31 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 147,20 | 147,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 70,56 | 70,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 217,76 | 217,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.16. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы вдоль МКД № 1 к. 3 по ул. 1-ый Панковский проезд, (55.662548, 37.921380; 55.662087, 37.922287) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 606,96 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 389,30 | 389,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 186,60 | 186,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 575,90 | 575,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.17. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, вдоль МКД № 4 ул. Юбилейная (55.668374, 37.881203; 55.666836, 37.880635) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 1 371,55 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 968,44 | 968,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 464,19 | 464,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 1 432,63 | 1 432,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.18. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, за МКД № 4 и к МКД№ 1 и 3 по ул. Юбилейная (55.666776, 37.880293; 55.668389, 37.881193 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 472,96 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 474,24 | 474,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 227,30 | 227,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 701,54 | 701,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.19. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, МКД № 30 и 16 по ул. Красногорская (55.692291, 37.884005; 55.692291, 37.884005) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 646,37 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 393,70 | 393,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 188,71 | 188,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 582,41 | 582,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.20. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, от МКД № 10 до МКД № 14 по ул. Побратимов (55.691042, 37.894192; 55.690969, 37.894981) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 394,14 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 108,23 | 108,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 51,88 | 51,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 160,11 | 160,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.21. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, от МКД № 17 до № 19 по ул. Южная (55.662481, 37.904686; 55.663323, 37.905076) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 551,78 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 375,32 | 375,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 179,89 | 179,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 555,21 | 555,21 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.22. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.27, д.28, д.30, д.31, д.32. (уч. 5 - 55.626311, 38.001010, 55.625751, 38.000039) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 670,02 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 496,22 | 496,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 237,84 | 237,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 734,06 | 734,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.23. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32. (уч. 2 - 55.626142, 38.000743, 55.626304, 38.000743) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 1 576,60 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 42,64 | 42,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 20,44 | 20,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 63,08 | 63,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.24. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.д.56,57,61 (55.622076, 38.002427, 55.622176, 38.001169) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 670,02 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 408,29 | 408,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 195,70 | 195,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 603,99 | 603,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.25. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Электропоселок, д.10, д.11 (уч.1 -55.630802, 38.019456; 55.631023, 38.019309 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 275,90 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 180,51 | 180,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 86,53 | 86,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 267,04 | 267,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.26. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Электропоселок, д.10, д.11 (уч.2 - 55.631022, 38.019312; 55.631037, 38.018829 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 236,49 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 147,19 | 147,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 70,56 | 70,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 217,75 | 217,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.27. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Комсомольская, д.9 кор.1,2,3. (55.643560, 38.003182; 55.643864, 38.002822) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 354,72 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 194,16 | 194,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 93,07 | 93,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 287,23 | 287,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.28. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.16,17,19,20,21,22,23 (уч.1 -55.627083, 38.003011; 55.627644, 38.004188) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 788,26 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 464,24 | 464,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 222,51 | 222,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 686,75 | 686,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.29. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.16,17,19,20,21,22,23. (уч.2 -55.626926, 38.003818; 55.627682, 38.003339) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 748,84 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 398,64 | 398,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 191,07 | 191,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 589,71 | 589,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.30. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.49,50. (уч.1 -55.623240, 38.000476; 55.623120, 38.00021) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 157,66 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 94,92 | 949,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 45,50 | 45,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 140,42 | 140,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.31. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.49,50. (уч.2 -55.623129, 38.000212; 55.623414, 37.999770) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 354,72 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 273,41 | 273,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 131,07 | 131,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 404,48 | 404,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.32. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32. (уч.1 -55.625529, 38.002767; 55.625411, 38.002987 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 157,66 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 143,54 | 143,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 68,80 | 68,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 212,34 | 212,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.33. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32.(уч.4 - 55.625411, 38.002987; 55.625070, 38.002916 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 315,31 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 184,50 | 184,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 88,44 | 88,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 272,94 | 272,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.34. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.11,12. (55.627676, 38.004214; 55.627163, 38.007854) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 1 931,20 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 928,48 | 928,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 445,02 | 445,02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 1 373,50 | 1 373,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.35. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.1,3,4,7,8.(55.627164, 38.007334; 55.627796, 38.007682) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 591,19 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 366,68 | 366,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 175,76 | 175,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 542,44 | 542,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.36. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.16,17,19,20,21,22,23.(уч.3 -55.627594, 38.004523; 55.628319, 38.004833) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 630,61 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 384,97 | 384,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 184,52 | 184,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 569,49 | 569,49 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.37. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.53,54.(уч.1- 55.622464, 38.000054; 55.622804, 37.999427) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 472,96 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 209,48 | 209,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 100,41 | 100,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 309,89 | 309,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.38. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.53,54.(уч.2-55.622804, 37.999427; 55.622963, 37.999721) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 236,49 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 43,30 | 43,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 20,76 | 20,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 64,06 | 64,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.39. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д.4, д.6 (55.606842, 37.981490; 55.607422, 37.983588) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 1 221,79 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 799,62 | 799,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 383,26 | 383,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 1 182,88 | 1 182,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.40. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, д.8 (55.604413, 37.974840; 55.605242, 37.974368) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 827,67 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 563,83 | 563,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 270,24 | 270,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 834,07 | 834,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.41. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, д.12 (55.605773, 37.972169; 55.605221, 37.973328) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 788,26 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 687,37 | 687,37 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 329,46 | 329,46 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 1 016,83 | 1 016,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.42. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.11 уч.1 (55.610179, 37.976891; 55.610286, 37.976574) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 181,31 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 134,22 | 134,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 64,34 | 64,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 198,56 | 198,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.43. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.11 уч.2 (55.610273, 37.976451; 55.610286, 37.976574) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 63,07 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 45,30 | 45,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 21,72 | 21,72 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 67,02 | 67,02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.44. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Новая, д.1 (55.607748, 37.975078; 55.607733, 37.974877) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 | |  | | 102,49 | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 100,24 | 100,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 48,05 | 48,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 148,29 | 148,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  | |  | |  | |  | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 12 477,48 | 12 477,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | | 5 980,79 | 5 980,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Итого: | | 18 458,27 | 18 458,27 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.04

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества) | Характери-стика объекта | Виды работ  в соответствии  с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительст-ва/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуата-цию объекта капиталь-ного строитель-ства/  до завершения работ (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д. 29 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 585,47 | 0,00 | Итого по объекту: | 585,47 | 585,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 175,64 | 175,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 409,83 | 409,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 12 (тропинка за домом) |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 409,83 | 0,00 | Итого по объекту: | 593,14 | 593,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 177,94 | 177,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 415,20 | 415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 25-29 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 415,20 | 0,00 | Итого по объекту: | 978,84 | 978,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 293,65 | 293,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 685,19 | 685,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 365 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 685,19 | 0,00 | Итого по объекту: | 693,04 | 693,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 207,91 | 207,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 485,13 | 485,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 6-16, ул. Льва Толстого, д. 27 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 485,13 | 0,00 | Итого по объекту: | 817,77 | 817,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 245,33 | 245,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 572,44 | 572,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 17к3 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 705,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 211,50 | 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 493,50 | 493,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2а |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 041,17 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 041,17 | 1 041,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 312,35 | 312,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 728,82 | 728,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | г. Люберцы, ул. Строителей, д. 4а-4б |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 811,27 | 0,00 | Итого по объекту: | 811,27 | 811,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 243,38 | 243,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 567,89 | 567,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | г. Люберцы, ул. Толстого, д. 8к1 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 582,17 | 0,00 | Итого по объекту: | 582,17 | 582,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 174,65 | 174,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 407,52 | 407,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 11 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 699,90 | 0,00 | Итого по объекту: | 699,90 | 699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 209,97 | 209,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 489,93 | 489,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 25-35 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 394,84 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 394,84 | 1 394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 418,45 | 418,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 976,39 | 976,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 14 (сквер) |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 587,54 | 0,00 | Итого по объекту: | 587,54 | 587,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 176,26 | 176,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 411,28 | 411,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | д.п. Красково, пр-д Кореневского балластного карьера |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 272,74 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 272,74 | 1 272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 381,82 | 381,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 890,92 | 890,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | д.п. Красково, ул. 2-я Заводская - СНТ «Пехорка» |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 357,74 | 0,00 | Итого по объекту: | 357,74 | 357,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 107,32 | 107,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 250,42 | 250,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | д.п. Красково, ул. Некрасова, д. 8 - ВНИИКХ |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 710,37 | 0,00 | Итого по объекту: | 710,37 | 710,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 213,11 | 213,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497,26 | 497,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | дер. Жилино-1, д. 84б |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 066,34 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 066,34 | 1 066,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 319,90 | 319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 746,44 | 746,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | дер. Марусино, ул. Заречная от ТЦ «Городок» до ЖК «Марусино-3» |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 459,40 | 0,00 | Итого по объекту: | 459,40 | 459,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 137,82 | 137,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 321,58 | 321,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | дер. Марусино, ул. Заречная, д. 26-30 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 240,77 | 0,00 | Итого по объекту: | 240,77 | 240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 72,23 | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 168,54 | 168,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | р.п. Малаховка, пос. МПС |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 549,04 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 549,04 | 1 549,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 464,71 | 464,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 084,33 | 1 084,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | р.п. Малаховка, ул. Малаховская, д. 61-73 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 156,37 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 156,37 | 1 156,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 346,91 | 346,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 809,46 | 809,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | р.п. Октябрьский, ул. Красное Знамя, д. 1-3 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 464,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 139,20 | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 324,80 | 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 4-6 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 348,17 | 0,00 | Итого по объекту: | 348,17 | 348,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 104,45 | 104,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 243,72 | 243,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | р.п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 1к2 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 834,47 | 0,00 | Итого по объекту: | 834,47 | 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 250,34 | 250,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 584,13 | 584,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | р.п. Томилино, ул. Пионерская, д. 24 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 242,04 | 0,00 | Итого по объекту: | 242,04 | 242,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 72,61 | 72,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 169,43 | 169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25 | р.п. Малаховка, ул. 2-я Первомайская, д. 33-39 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 736,87 | 0,00 | Итого по объекту: | 736,87 | 736,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 221,06 | 221,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 515,81 | 515,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 | р.п. Малаховка, ул. Мосдачтрестовская, ул. Пушкина |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 355,67 | 0,00 | Итого по объекту: | 355,67 | 355,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 106,70 | 106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 248,97 | 248,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27 | р.п. Малаховка, ул. Санаторная |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 2 630,70 | 0,00 | Итого по объекту: | 2 630,70 | 2 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 789,21 | 789,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 841,49 | 1 841,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28 | р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9/2 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 467,07 | 0,00 | Итого по объекту: | 467,07 | 467,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 140,12 | 140,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 326,95 | 326,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29 | Люберцы, от ул. Попова, д.2 до ул. 50 лет Комсомола д.8 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 192,50 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 192,50 | 1 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 357,75 | 357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 834,75 | 834,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 23 574,41 | 23 574,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 072,29 | 7 072,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 502,12 | 16 502,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 03.01

подпрограммы 2 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование городского округа** | **Наименование поселения (город, село, деревня, микрорайон)** | **Улица** | **№ дома** | **№ корпуса** | **Этажность** | **№ подъезда, в котором будет производиться ремонт** |
| 1 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 1 |
| 2 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 2 |
| 3 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 3 |
| 4 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 4 |
| 5 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 1 |
| 6 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 2 |
| 7 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 3 |
| 8 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 4 |
| 9 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 1 |
| 10 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 2 |
| 11 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 3 |
| 12 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 4 |
| 13 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 1 |
| 14 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 2 |
| 15 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 3 |
| 16 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 4 |
| 17 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отд. | 80 |  | 17 | 1 |
| 18 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 1 |
| 19 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 2 |
| 20 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 3 |
| 21 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 4 |
| 22 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 1 |
| 23 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 2 |
| 24 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 3 |
| 25 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 4 |
| 26 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 1 |
| 27 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 2 |
| 28 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 3 |
| 29 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Воинов-Интернационалистов | 21 | 2 | 14 | 1 |
| 30 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Воинов-Интернационалистов | 21 | 2 | 14 | 2 |
| 31 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 1 |
| 32 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 2 |
| 33 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 3 |
| 34 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 4 |
| 35 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 5 |
| 36 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 1 |
| 37 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 2 |
| 38 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 3 |
| 39 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 4 |
| 40 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 5 |
| 41 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 6 |
| 42 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 50 |  | 9 | 1 |
| 43 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 1 |
| 44 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 2 |
| 45 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 3 |
| 46 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 4 |
| 47 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 1 |
| 48 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 2 |
| 49 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 3 |
| 50 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 1 |
| 51 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 2 |
| 52 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 3 |
| 53 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 26 |  | 3 | 1 |
| 54 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 26 |  | 3 | 2 |
| 55 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 32 |  | 3 | 2 |
| 56 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 32 |  | 3 | 3 |
| 57 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 1 |
| 58 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 59 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 3 |
| 60 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 4 |
| 61 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 1 |
| 62 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 2 |
| 63 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 3 |
| 64 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 4 |
| 65 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 15 |  | 14 | 1 |
| 66 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 1 |
| 67 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 2 |
| 68 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 3 |
| 69 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 4 |
| 70 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 1 |
| 71 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 2 |
| 72 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 3 |
| 73 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 4 |
| 74 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 1 |
| 75 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 2 |
| 76 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 3 |
| 77 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 1 |
| 78 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 2 |
| 79 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 3 |
| 80 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 4 |
| 81 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 1 |
| 82 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 2 |
| 83 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 3 |
| 84 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 375/9 |  | 3 | 1 |
| 85 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 7 |  | 16 | 1 |
| 86 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 121 | 2 | 5 | 1 |
| 87 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 121 | 2 | 5 | 2 |
| 88 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 1 |
| 89 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 2 |
| 90 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 3 |
| 91 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 375/7 |  | 3 | 1 |
| 92 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 7 |  | 4 | 3 |
| 93 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 7 |  | 4 | 4 |
| 94 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 10 |  | 3 | 4 |
| 95 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 10 |  | 3 | 5 |
| 96 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 15 |  | 3 | 1 |
| 97 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 15 |  | 3 | 2 |
| 98 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 1 |
| 99 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 2 |
| 100 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 3 |
| 101 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 19 |  | 9 | 2 |
| 102 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 19 |  | 9 | 3 |
| 103 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 7А |  | 12 | 1 |
| 104 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 7Б |  | 12 | 1 |
| 105 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 1 |
| 106 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 2 |
| 107 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 3 |
| 108 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 4 |
| 109 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 17А |  | 12 | 1 |
| 110 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 1 |
| 111 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 2 |
| 112 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 3 |
| 113 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 4 |
| 114 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 5 |
| 115 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 6 |
| 116 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 10 |  | 9 | 1 |
| 117 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 3 |  | 5 | 1 |
| 118 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 3 |  | 5 | 3 |
| 119 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 3 |  | 5 | 4 |
| 120 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 23 |  | 16 | 1 |
| 121 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 1 |
| 122 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 2 |
| 123 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 3 |
| 124 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 4 |
| 125 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 1 |
| 126 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 2 |
| 127 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 3 |
| 128 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 4 |
| 129 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 1 |
| 130 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 2 |
| 131 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 3 |
| 132 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 4 |
| 133 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 5 |
| 134 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 6 |
| 135 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 1 |
| 136 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 2 |
| 137 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 3 |
| 138 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 4 |
| 139 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 5 |
| 140 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 6 |
| 141 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 1 |
| 142 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 2 |
| 143 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 3 |
| 144 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 4 |
| 145 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 9 |  | 17 | 1 |
| 146 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 9 |  | 17 | 2 |
| 147 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 1 |
| 148 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 2 |
| 149 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 3 |
| 150 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 4 |
| 151 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 1 |
| 152 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 2 |
| 153 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 3 |
| 154 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 4 |
| 155 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 1 |
| 156 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 2 |
| 157 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 3 |
| 158 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 4 |
| 159 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 1 |
| 160 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 2 |
| 161 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 3 |
| 162 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 4 |
| 163 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 1 |
| 164 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 2 |
| 165 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 3 |
| 166 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 4 |
| 167 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 1 |
| 168 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 2 |
| 169 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 3 |
| 170 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 4 |
| 171 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 1 |
| 172 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 2 |
| 173 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 4 |
| 174 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 6 |
| 175 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 1 |
| 176 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 2 |
| 177 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 3 |
| 178 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 4 |
| 179 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 5 |
| 180 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Авиаторов | 11 |  | 17 | 1 |
| 181 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Авиаторов | 11 |  | 17 | 2 |
| 182 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Авиаторов | 11 |  | 17 | 3 |
| 183 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отд. | 94 |  | 17 | 1 |
| 184 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отд. | 94 |  | 17 | 2 |
| 185 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 1 |
| 186 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 2 |
| 187 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 3 |
| 188 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 4 |
| 189 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Кирова (116 квартал) | 16 |  | 5 | 1 |
| 190 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 1 |
| 191 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 2 |
| 192 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 3 |
| 193 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 4 |
| 194 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 5 |
| 195 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 6 |
| 196 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 1 |
| 197 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 2 |
| 198 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 3 |
| 199 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 4 |
| 200 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 46 |  | 9 | 1 |
| 201 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 48 |  | 9 | 1 |
| 202 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 1 |
| 203 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 2 |
| 204 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 3 |
| 205 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 4 |
| 206 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 59 |  | 17 | 1 |
| 207 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 59 |  | 15 | 2 |
| 208 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 59 |  | 15 | 3 |