**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**г. Люберцы**

11.03.2024 № 900-ПА

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**городского округа Люберцы Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.10.2022 № 4375-ПА, утвердив ее   
в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить   
на заместителя Главы администрации Малышева Э.В.

Глава городского округа В.М. Волков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждена  Постановлением администрации  муниципального образования  городской округ Люберцы  Московской области  от 11.03.2024 № 900-ПА  Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области:  «Строительство объектов социальной инфраструктуры»  Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области  «Строительство объектов социальной инфраструктуры»   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Люберцы Московской области  Э.В. Малышев | | | | | | | Муниципальный заказчик программы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения. | | | | | | | Задачи муниципальной программы | Увеличение строительства (реконструкции) объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. | | | | | | | Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2027 годы | | | | | | | Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | | 3. Строительство (реконструкция) объектов образования | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | 7. Обеспечивающая подпрограмма | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | | | | | | | Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция) объектов образования.  Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | | | Подпрограмма 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта.  Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Люберцы объектами спортивной инфраструктуры. | | | | | | | Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма.  Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение деятельности МУ «Управление капитального имущества» городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | Средства бюджета Московской области | 2 808 911,97 | 885 623,83 | 1 621 564,66 | 301 723,48 | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета городского округа Люберцы | 861 089,49 | 186 541,59 | 578 470,29 | 57 181,96 | 38 895,65 | 0,00 | | Всего, в том числе по годам: | 3 670 001,46 | 1 072 165,42 | 2 200 034,95 | 358 905,44 | 38 895,65 | 0,00 | |

**1. Краткая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей.**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, спортивные объекты, объекты культуры и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Люберцы возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения.

Наиболее острой является ситуация, связанная со строительством социальных объектов в микрорайонах с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2027 году в городском округе Люберцы прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Удовлетворение потребностей семей в услугах образования   
и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности. Однако некоторые спортивные объекты, в целях приведения их в соответствие   
с современными требованиями, требуют проведения мероприятий по их реконструкции, что будет способствовать активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основной целью реализации Программы является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения.

Достижение поставленной цели осуществляется путем строительства объектов социальной сферы, в том числе детских дошкольных и спортивных сооружений за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

**2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы с учетом ранее достигнутых итогов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.**

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет. Для этого планируется строительство объектов дошкольного образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом.

Благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Люберцы объектами образования и спорта, что наличие свободных мест в детских садах, активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Люберцы.

Для недопущения проблем, связанных с риском недофинансирования муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств необходимо внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

Для проблем, связанных с высоким ростом численности детей, требующих увеличения необходимого количества объектов социальной инфраструктуры, необходимо развивать сеть организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования.

Приложение №1

к муниципальной программе

городского округа Люберцы Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | единиц | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.  Источник данных: выданные Министерством жилищной политики Московской области разрешения на ввод в эксплуатацию объектов.  Базовое значение за 2022 год – 0 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | единиц | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.  Источник данных: выданные Министерством жилищной политики Московской области разрешения на ввод в эксплуатацию объектов.  Базовое значение за 2022 год – 0 |
| 3 | 5 | Р5 | 01 | Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта | единиц | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.  Источник данных: выданные Министерством жилищной политики Московской области разрешения на ввод в эксплуатацию объектов.  Базовое значение за 2022 год - 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 01.01.2023  -  20.12.2025 | Средства бюджета  Московской области | 1 896 741,  32 | 720 379,  83 | 874 638,01 | | | | | | | | 301 723,48 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 227 888,09 | 71 288,05 | 130 411,58 | | | | | | | | 26 188,46 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 124 629,  41 | 791 667,  88 | 1 005 049,59 | | | | | | | | 327 911,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 01.01.2023  -  20.12.2025 | Средства бюджета  Московской области | 1 509 768, 83 | 333 407, 34 | 874 638,01 | | | | | | | | 301 723,48 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 206 981,11 | 50 381, 07 | 130 411,58 | | | | | | | | 26 188,46 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 716 749, 94 | 383 788, 41 | 1 005 049,59 | | | | | | | | 327 911,94 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1  квар  тал | 1  полу  годие | | 9 месяцев | | 12  месяцев | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 01.01.2023  -  31.10.2023 | Средства бюджета  Московской области | 386 972,49 | 386 972,49 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,  98 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 407 879,47 | 407 879,  47 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1  квар  тал | | 1  полу  годие | | 9  меся  цев | | 12  меся  цев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 2 124 629, 41 | 791 667,  88 | 1 005 049,59 | | | | | | | | 327 911,94 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 1 896 741,  32 | 720 379,  83 | 874 638,01 | | | | | | | | 301 723,48 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 227 888,09 | 71 288,  05 | 130 411,58 | | | | | | | | 26 188,46 | 0,00 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | |
| 1.1. | Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | Увеличение строительства (реконструкции) объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение № 3

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато  ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 197 771, 44 | Итого: | 1 716 749,94 | 383 788,  41 | 1 005 049, 59 | 327 911,  94 | 0,00 |
| 175 598,  56 | Средства бюджета Московской области | 1 509 768,83 | 333 407,  34 | 874 638,  01 | 301 723,  48 | 0,00 |
| 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 206 981,11 | 50 381,  07 | 130 411,  58 | 26 188,  46 | 0,00 |
| 1.1 | ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос. ВУГИ (ПИР и строительство) | 200 мест. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 10.01.22  -  20.12.25 | 17.03.26 | 535 832,72 | 49 137,23 | Итого: | 479 994,99 | 124 766,  60 | 320 636,  39 | 34 592,  00 | 0,00 |
| 34 396,06 | Средства бюджета Московской области | 334 851,63 | 87 336,  62 | 224 445,  47 | 23 069,  54 | 0,00 |
| 14 741,17 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 145 143,36 | 37 429,  98 | 96 190,92 | 11 522,  46 | 0,00 |
| X | X | кроме того: строительный контроль \* | X | X | X | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 5 837,73 | 4 601,00 | 1 236,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство) | 560 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.22  -  06.06.25 | 01.09.25 | 1 385 389,  16 | 148 634,  21 | Итого: | 1 236 754,95 | 259 021,  81 | 684 413,  20 | 293 319,  94 | 0,00 |
| 141 202,  50 | Средства бюджета Московской области | 1 174 917,20 | 246 070,  72 | 650 192,  54 | 278 653,  94 | 0,00 |
| 115 028,  00 | в том числе:  за счет ифраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 245 000,00 | 245 000,  00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 174,50 | в том числе:  за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 929 917,20 | 1 070,72 | 650 192,  54 | 278 653,  94 | 0,00 |
| 7 431,71 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 61 837,75 | 12 951,  09 | 34 220,66 | 14 666,00 | 0,00 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 197 771,  44 | Всего: | 1 716 749,94 | 383 788,  41 | 1 005 049,59 | 327 911,  94 | 0,00 |
| 175 598,  56 | Средства бюджета Московской области | 1 509 768,83 | 333 407,  34 | 874 638,  01 | 301 723,  48 | 0,00 |
| 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 206 981,11 | 50 381,  07 | 130 411,  58 | 26 188,  46 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | X | Х | Х | Х | Х | 197 771,44 | Всего: | 1 716 749,94 | 383 788,  41 | 1 005 049,59 | 327 911,  94 | 0,00 |
| 175 598,56 | Средства бюджета Московской области | 1 509 768,83 | 333 407,  34 | 874 638,  01 | 301 723,  48 | 0,00 |
| 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 206 981,11 | 50 381,  07 | 130 411,  58 | 26 188,  46 | 0,00 |
| Кроме того строительный контроль | | X | Х | Х | Х | Х | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 5 837,73 | 4 601,00 | 1 236,73 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 760 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| открываемых объектов образования, мест | 760 | 0 | 0 | 560 | 200 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато  ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Итого: | 407 879,47 | 407 879,47 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 386 972,49 | 386 972,49 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,98 | 0,00 |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по адресу: Московская область,  Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12 | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.22  -  31.10.23 | 16.11.23 | 630 329,47 | 222 450,00 | Итого: | 407 879,47 | 407 879,47 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 386 972,49 | 386 972,49 | 0,00 |
| 187 904,00 | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 217 551,00 | 217 551,00 | 0,00 |
| 23 423,50 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 169 421,49 | 169 421,49 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,98 | 0,00 |
| Х | Х | В том числе на корректировку проектной, сметной и рабочей документации | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Всего: | 407 879,47 | 407 879,47 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 388 396,44 | 388 396,44 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 981,93 | 20 981,93 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Всего: | 407 879,47 | 407 879,47 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 386 972,49 | 386 972,49 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 906,98 | 20 906,98 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых объектов образования, мест | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 12.12.2023  -  31.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 602,51 | 7 602,51 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 602,51 | 7 602,51 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета | 12.12.2023  -  31.12.2023 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 602,51 | 7 602,51 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 602,51 | 7 602,51 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие Р5.  Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 01.01.2023  -  13.12.2024 | Средства бюджета  Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,  20 | 407 519,49 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 409  846,34 | 255 400,20 | 1 154 446, 14 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие Р5.01  Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 01.01.2023  -  13.12.2024 | Средства бюджета  Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,  20 | 407 519,49 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 409  846,34 | 255 400,20 | 1 154 446, 14 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9 месяцев | 12  месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 1 417 448,  85 | 263 002,71 | 1 154 446, 14 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 505 278,20 | 97 758,  71 | 407 519,49 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | |
| 1.1 | Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | Увеличение строительства (реконструкции) объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |
| 1.2. | Основное мероприятие Р5  Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | Увеличение строительства (реконструкции) объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение № 6

муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р5.01 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классифика-тором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 90 153,66 | Итого: | 1 409 846,  34 | 255 400,20 | 1 154 446,  14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,  49 | 0,00 |
| 1.1 | Реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, 202 | 182 чел./см. | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 18.01.22  -  13.12.24 | 15.02.25 | 1 500 000,00 | 90 153,66 | Итого: | 1 409 846,  34 | 255 400,20 | 1 154 446,  14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
| 58 328,00 | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 162 244,00 | 165 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,00 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 746 926, 65 | 0,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,  49 | 0,00 |
| Всего по перечню | | X | Х | Х | Х | X | 90 153,66 | Всего: | 1 409 846,  34 | 255 400,20 | 1 154 446,  14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,  49 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 90 153,66 | Всего: | 1 409 846,  34 | 255 400,20 | 1 154 446,  14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 912 170,65 | 165 244,00 | 746 926, 65 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497 675,69 | 90 156,20 | 407 519,  49 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

городского округа Люберцы

Московской области

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 10.02.2023 -  31.12.2027 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |
| Итого: | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 10.02.2023 -  31.12.2027 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Люберцы  Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |
| Итого: | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 127 923,20 | 17 494,83 | 40 539,22 | 30 993,50 | 38 895,65 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | |
| 1.1. | Основное мероприятие 01.  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Увеличение строительства (реконструкции) объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |